**千山区镇村绿化美化工作实施方案**

各镇(街)：
 按照市委第十三次常委会工作安排、市委农办通知要求及区领导指示精神，为加快推进我区镇村绿化美化工作，利用春耕前的黄金时段，全面提升农村人居环境质量，开创农村人居环境新局面，结合我区实际，特制定本方案。
 一、总体目标
 以农村美、家园绿、建设生态宜居美丽新家园为目标，注重人与自然和谐发展，坚持科学规划、因地制宜、生态优先原则，抓好乡村道路、四旁植树、村庄绿化、庭院绿化等身边增绿工程，全域推进镇（街）绿化美化工作，着力打造生态示范乡村，稳步提升林木覆盖率，建设生态宜居美丽新农村。
 二、主要任务
 1、道路美化。突出旅游干道和镇村主道，坚持干道美化绿化、美丽乡村分批实施的原则，以新修建的道路、景观示范路及美丽乡村示范村出村干道为重点，按照路权划分，全面推进。同时坚持适地适树、适地适花的原则，选择适宜种植的乡土树种。
 2、美丽乡村建设。各镇（街）要选择2一3个基础好的村，门前乔木经济类树木为主，搭配较低灌木树种，做到高低搭配、错落有致，三季有花、四季常青。各镇（街）、各有关部门要突出抓点示范，按照美丽乡村的标准，抓好村道绿化、街道美化、庭院花园化，建设一条街、一片林、一条示范路。
 3、选好树种和花种。要结合我区实际，选择适生树种，加快乡村道路绿化提档升级，做到道路畅通、路面平整、绿化美化、标志齐全。道路两侧要大力发展经济林果和绿化苗木，在美化环境的同时增加农民收入，打造兼顾生态景观与经济效益的绿色长廊。林下花种植品种以地肤草为主，各镇街要依托全区公路两侧林带，因路因地制宜，努力打造我区百里花卉锦绣长廊。

三、工作要求

1、精心组织，合理安排。抢抓春季有利时机，全力推进乡村公路绿化工作，确保按期完成年度绿化任务。按照“补齐断档、连接成片、整体植绿”的原则，进行全路段植树绿化，进一步改善乡村公路绿化结构，打造美丽村镇区域道路绿化亮点，努力营造良好的道路通行环境和乡村生态环境。
 2、加强管护，注重长效。落实管护责任，强化后期管理，不断完善乡村公路绿化工作长效机制。及时做好乡村公路绿化除草、浇水、施肥，提升绿化工程的成活率、保存率，确保绿化水平年年都有新提高、乡村面貌年年都有新变化。

四、行动时间

（一）动员部署（5月5日-5月10日）周密安排，全面部署工作落实。

（二）整体提升（5月11日-5月25日）开展绿化美化专项行动，提升村庄、庭院绿化美化水平。

（三）督导检查（5月26日-5月31日）利用明察暗访形式，对绿化美化情况进行督导检查。确保绿化美化工作落实、落地取得时效。

中共千山区委农村工作领导小组办公室

 2022年4月29日