鞍山市工程建设项目审批办事指南

—竣工验收阶段（试行）

| 审批阶段 | 鞍山市工程建设项目竣工验收阶段 |
| --- | --- |
| 牵头单位 | 市住房和城乡建设局 | 参与部门 | 规划、国土、消防、气象、人防、工程质量监督、档案部门及竣工验收备案机关 |
| 事项名称 | 建设工程竣工规划核实、建设工程消防竣工验收及备案、防雷装置竣工验收、人防工程竣工验收、工程竣工验收监督、 绿色建筑竣工验收、建设工程竣工档案验收及竣工验收备案 | 承诺时限 | 16个 工作日 |
| 办理地点 | 鞍山市政务服务大厅工程建设项目审批综合窗口（竣工验收阶段） |
| 联系电话 |  |
| 办理时间 | 周一至周五 8:30-17:00（午间延时服务） |
| 法律法规依据 | 1.《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）； 2.《辽宁省工程建设项目审批制度改革实施方案》（辽政办发〔2019〕18号）； 3.《鞍山市工程建设项目审批制度改革工作方案》（鞍政办发〔2019〕21号）。 一、建设工程规划核实 1.《中华人民共和国城乡规划法》； 二、建设工程消防验收及竣工备案 1.《中华人民共和国消防法》； 2.《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第119号）。 3.《辽宁省消防条例》。 三、人防工程竣工验收 1.《中华人民共和国人民防空法》； 2.《人民防空工程建设管理规定》（[2003]国人防办字第18号）； 3.《辽宁省人民防空工程质量监督管理实施细则》； 4.《辽宁省人民防空工程建设质量检测实施细则》。 四、绿色建筑竣工验收 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300） 2.《辽宁省绿色建筑条例》 3.《绿色建筑工程竣工验收标准》 五、防雷装置竣工验收 1.《气象灾害防御条例》（国务院令570号） 2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令412号） 3.《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号） 4.《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号） 5.《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号） 6.《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）。 7.《鞍山市人民政府关于优化建设工程防雷许可的通知》（鞍政发〔2017〕3号） 六、建设工程竣工档案验收 1.《中华人民共和国档案法》； 2.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）； 3.《城市建设档案管理规定》（建设部令第90号）； 4.《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号）； 5.《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》（建城〔2002〕221号）。 七、工程竣工验收监督申报 1．《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部5号令）； 2.《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》（辽住建发〔2012〕43号）； 3．《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）； 4．《辽宁省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》（辽住建发〔2014〕5号）。 八、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 1.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）； 2.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住建部第2号令）； 3.《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》（辽住建发〔2009〕48号）。 |
| 申请条件 | 一、建设工程规划核实 申请规划核实范围内的各项建设工程已依据《规划条件》建设完成。建设工程情况复杂，规划核实需组织专家论证的，专家论证时间不计入审批时限。 二、建设工程消防验收及竣工备案 1.已按施工图和审批条件施工完毕； 2.消防设施已经通过调试运转正常，由具备相应资质的检测单位出具消防设施检测合格证明文件； 3.消防产品质量合格使用清单、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料等符合国家标准或行业标准的证明材料，需建设单位、施工单位、监理单位签章确认。 三、人防工程竣工验收及备案 1．人防工程竣工验收 （1）完成工程设计和合同约定的各项内容； （2）有完整的工程技术档案和施工管理资料； （3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定的进场试验报告； （4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件； （5）通过人防工程建设质量检测。 2．人防工程竣工验收备案 （1）由设计单位出具的人防工程平战转换专篇； （2）由建设单位填报的《人民防空工程验收登记表》； （3）经核实，验收防空地下室的建筑面积与项目应建人防面积存在差额的，建设单位应按差额面积补缴易地建设费。 四、绿色建筑竣工验收 符合施工图设计文件要求和绿色建筑强制性标准的控制项、施工图审查或绿色建筑评审定级中达标的评分项和分项的达标内容。 五、防雷装置竣工验收 1．防雷装置施工安装记录； 2．防雷装置竣工图； 3．防雷产品合格证； 4．已取得《防雷装置设计核准意见书》。 5.施工单位的资质证和施工人员的资格证书的复印件。 六、建设工程竣工档案验收 建设单位向市行政审批局报送完整的工程预验收阶段竣工档案，各部门验收通过后建设单位再补齐联合验收阶段档案。 七、工程竣工验收监督申报 1.完成工程设计和合同约定的各项内容； 2.有完整的技术档案、施工管理资料、安全生产验收备案材料和工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料； 3.建设单位已按合同约定支付工程款，施工单位办理了工程质量保证金预留凭证或其他保证条件； 4.对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》； 5.建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 八、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 1.工程竣工报告、勘察文件质量检查报告、设计文件质量检查报告、工程质量评估报告、工程竣工验收报告和房屋建筑工程质量保修书； 2.住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》； 3.施工图设计文件审查合格书和建筑工程施工许可证； 4.规划部门出具的规划核实证明； 5.法律规定应当由住建部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程消防验收合格的证明文件； 6.档案管理部门核发的《建设工程竣工档案初验合格证》。 |
| 申报材料 | 一、共性材料 企业提交资料 1.《竣工验收阶段申请表》（原件9份，参与部门各一份，PDF或JPG格式电子化材料1份）； 2.勘察单位签署的质量合格文件、设计单位签署的质量合格文件、监理单位签署的质量合格文件、施工单位签署的质量合格文件和工程质量保修书（原件各2份，工程质量监督机构和备案机关各1份，PDF或JPG格式电子化材料1份）； 3.工程竣工验收报告（原件3份，消防部门、工程质量监督机构和备案机关各1份，PDF或JPG格式电子化材料1份）； 4.企业法人授权委托书、被授权人身份证复印件（被授权人变更时提供，原件9份，参与部门各一份，PDF或JPG格式电子化材料1份）。 系统自动生成、流转资料 1.“多测合一”测绘成果； 2.五方《法定代表人授权书》和《工程质量终身责任承诺书》。 二、建设工程规划核实 系统自动生成、流转资料 1.选址意见书（规划设计条件及附图）； 2.建设用地规划许可证及附图； 3.建筑设计方案审核意见书及附图； 4.规划部门核发的《建设工程规划许可证》及附件； 5.企业法人《授权委托书》。 三、建设工程消防验收及竣工备案 企业提交资料 1.消防设施检测合格证明文件(验原件）； 2.消防产品质量合格使用清单、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料等符合国家标准或行业标准的证明材料，需建设单位、施工单位、监理单位签章确认(验原件）； 3.工程竣工验收图纸(验原件）。 系统证照库获取资料 1.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质登记证明文件； 2.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件。 四、人防工程竣工验收及备案 1．人防工程竣工验收 企业提交资料 1.有完整的工程技术档案和施工管理资料(验原件）； 2.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定的进场试验报告(验原件）； 3.通过人防工程建设质量检测(验原件）； 4.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件（原件各1份，PDF或JPG格式电子化材料1份）。 2．人防工程竣工验收备案 企业提交资料 建设工程修建性详细规划图； 防控地下室建设立项批准通知书； 防空地下室施工图设计审查意见； 防控地下室竣工图纸； 设计、监理单位和防护、防化设备生产安装企业的资质条件； 人防工程质量监督报告； 建设项目的房屋测绘报告； 人防工程防护设备检测报告； 防空地下室竣工验收报告； 防控地下室竣工验收备案表； 规划、消防部门出具的认可文件； 人防工程平战转换涉及文件和转换方案专篇。 系统自动生成、流转资料 1.项目分段规划核实证明； 2.人防工程质量监督报告书； 3.建设单位承诺书。 五、绿色建筑专项验收监督 1.绿色建筑专项验收备案项目基本信息完备，包括项目名称、工程类型、建设地点、 用地面积、建筑面积、竣工验收时间、 建设单位、设计单位 施工单位、 监理单位名称等。 2.项目验收结论，包括节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、创新项和综合验收结论。参建各方要提交有关负责人审核签字、单位盖章的评定或评价报告。 六、防雷装置竣工验收 企业提交资料 1．防雷装置施工安装记录（①应盖施工单位、建设单位公章；②防雷装置施工记录应包括引下线、等电位、接闪器（避雷带）、基础接地、天面避雷网格、均压环等防雷装置的隐蔽施工记录，验原件）； 2．防雷装置竣工图（原件1份，施工单位应签章）； 3．防雷产品合格证（浪涌保护器合格证原件1份，若是复印件应加盖施工单位公章）； 4．已取得的《防雷装置设计核准意见书》（复印件1份，加盖建设单位公章）。 5.施工单位的资质证和施工人员的资格证书的复印件（加盖单位公章）。 七、建设工程竣工档案验收 企业提交资料 1、建设工程竣工档案初验申请表； 2、建设工程竣工档案移交书及档案移交清单； 3、建设工程纸质档案（建设单位准备阶段、监理、主体工程、外委工程、验收阶段及竣工图）及电子档案（纸质1套，电子档案2套）。 八、工程竣工验收监督申报 企业提交资料 1.有完整的技术档案、施工管理资料、安全生产验收备案材料和工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料（验原件）； 2.施工单位办理的工程质量保证金预留凭证或其他保证条件（原件1份，PDF或JPG格式电子化材料1份）； 3.《工程竣工验收通知书》（原件1份，PDF或JPG格式电子化材料各1份）； 4. 《住宅工程质量分户验收汇总表》（住宅工程应提交，加盖建设单位公章的复印件 1份，PDF或JPG格式电子化材料各1份）。 九、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 企业提交资料 1.《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》（住宅工程应提交，原件1份，PDF或JPG格式电子化材料1份）； 2.市政工程有关的质量检测和功能性试验资料（市政工程应提交，验原件）。 系统自动生成、流转资料 1.施工图设计文件审查合格书； 2.建筑工程施工许可证； 3.工程监督报告； 4.规划部门出具的规划核实证明； 5.法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件； 6.城建档案管理部门核发的《建设工程竣工档案初验合格证》。 |
|  | 备注： 1.申请材料按申报材料清单提供； 2.提交的纸质材料应是添加标签或加盖电子签章上传的电子文件，打印后再加盖单位公章及审批部门要求加盖的公章； 3.验收时人员需要变更的需提供相应的法人授权委托书、资格证明等资料； 4.建设单位自愿选择验收事项中涉及专业性较强或审批要件较为复杂的内容的咨询服务。 |
| 办理程序 | 1.咨询服务。各参与部门应当根据建设单位的自愿选择，为其提供验收事项中涉及专业性较强或审批要件较为复杂的内容咨询服务。 2.申请人先登录联合审批平台，按要求上传申报材料，同时到窗口申报材料，窗口作出受理或不予受理的决定。受理后确定现场验收时间；不予受理，一次性告知，事项办结。 2.验收部门按验收时间安排准时到达项目现场验收。 3.现场验收合格的，审批部门按相关规定出具验收合格文书；相关验收部门出具验收未通过意见的，该事项办结。 4.备案机关查阅各验收部门出具的验收结论文件，全部验收合格且提供的其它材料符合验收备案规定的，出具竣工验收备案证明。 |
| 核发材料 | 各验收部门均确认验收通过后，按规定出具验收结论文件或备案凭证：规划核实证明、建设工程消防验收意见书或备案凭证、防雷装置验收意见书、工程竣工验收监督报告（内部流转使用）、建设工程竣工档案验收合格证。 备案机关按规定出具竣工验收备案证明。 |
| 备注 | 阶段总时限：16个工作日。 备注：办理时限不包括现场验收整改时间。 |

鞍山市工程建设项目联合验收流程图

# Text boxes

审核合格

窗口受理

申报和受理阶段

共4个工作日

规划审核

消防审核

人防审核

竣工验收审核

工程档案审核

（2个工作日）

窗口平台系统推送

建设单位提出申请上传资料

现场验收和出具意见阶段

共7个工作日

建设单位申请现场验收日期

现场验收部门确认现场验收日期

（2个工作日内）

完成竣工验收备案

（5个工作日）

建设单位整改

（3个月）

验收备案阶段

共5个工作日

需要整改

各部门验收并提出意见。

规划核实

消防验收

人防验收及备案

竣工验收监督

工程竣工档案验收

（7个工作日）

申请复验

验收

通过