关于加快推进鞍山工程建设项目通信

报装、接入办理的指导意见

(鞍建改办〔2022〕1号)

为贯彻落实《关于推进工程建设项目全流程在线审批工作要求》精神，根据《辽宁省电信管理条例》，制定本指导意见。

一、总体要求

（一）指导思想

全面落实习近平总书记关于新时代东北振兴的指示精神，坚持以人民为中心，保障市民自由选择通信服务的合法权益，优化我市营商环境，贯彻《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311- 2016）:《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》 （GB 50846-2012）:《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程 施工及验收规范》（GB 50847- 2012）国家质量规范，充分发挥以5G为代表的新型信息基础设施赋能千行百业的作用，为加快推进数字鞍山，实现我市经济社会可持续发展提供强有力支撑。

（二）实施范围

本办法适用于鞍山市工程主体为新建、扩建、改建的工程建设项目（重大项目及涉密项目除外）；适用于服务主体为鞍山的移动、联通、电信、广电与铁塔公司以及其他宽带接入试点企业。

（三）工作目标

继续优化在全市范围内通信设施报装、接入全流程在线办理。严格落实在建和改扩建建筑物项目竣工通信设施验收备案制度，进一步规范新建和改扩建建筑物预先铺设通信配套设施建设，实现与住宅建筑投资主体同一化、设计一体化、施工同步化、验收标准化。

二、工作内容

（一）报装申请环节

1、报装登记：各建设单位通过当地政务服务网工程审批系统线上提出通信设施报装接入申请，填写《光纤到户及通信基础设施报装申请表》，提交《通信设施建设工程设计文件》等材料要件，相关单位通过工程审批系统共享。

2、质量服务承诺：各建设单位签署《光纤到户及通信基础设 施建设执行标准承诺书》，承诺按照国家标准对项目内的通信管道、线路以及通信基站站址等按标准执行建设、预留通信接入对接点和基站建设空间，同时提供市电接入。

（二）验收环节

项目施工完成后，建设单位应组织进行通信设施验收，并通过当地政务服务网工程审批系统提交验收文件，向本地通信行业主管部门备案，同时进入接入环节。通信设施验收执行光纤入户国家标准，各地通信行业主管部门及通信工程质量监督机构要严把质量关，加强对光纤到户工程质量的监督管理。通信设施未按要求验收或验收不合格的，不得接入公用电信网。

（三）接入环节

本地通信行业主管部门向各基础电信企业同时下发《通信业务接入通知书》，在充分保证建设单位选择权的基础上，各基础电信企业配合工程建设单位及时完成通信服务接入，保障通信服务。

- 工作流程图

三、各环节材料清单及办理时限

| 流程 阶段 | 材料清单 | 设定依据 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报装 申请 环节 | 《光纤到户及通信基础设施报装申请表》（附件1） | 《中华人民共和国电信条例》（国务院令291号）；《电信建设管理办法》（信息产业部 国家发展计划委员会令第20号）；《通信建设工程质量监督管理规定》（工业和信息化部令第47号）；《关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（建标〔2013〕36号）；《关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规〔2015〕132号）；《辽宁省电信管理条例》；《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）；《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）；《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB50847-2012） | 即时 办理 |
|  | 《光纤到户及通信基础设施建设执行标准承诺书》（附件3） |  |  |
|  | 《xxx通信设施建设工程设计文件》（由具备通信工程或建筑智能化等设计资质的设计单位进行设计） |  |  |
|  | 《通信设施建设工程设计方案审核意见书》（由施工图审查机构出具） |  |  |
| 验收 环节 | 《xxx通信设施建设工程竣工文件》（竣工图纸、技术文件、测试报告） |  | 15个 工作日 |
|  | 《光纤到户及通信基础设施建设工程竣工验收备案表》（附件3） |  |  |
|  | 建设单位组织通信设施验收，出具验收报告（符合光纤入户及通信设施建设标准、基站建设空间预留） |  |  |
| 接入 环节 | 通信行政主管部门向各基础电信企业同时下发《通信业务接入通知书》（附件4），由基础电信企业配合开发商完成通信设施接入 |  | 与验收同步完成 |
| 备注 | 以上材料，通过网上上传，或通过政务服务大厅综合服务窗口提供纸质材料（已提供过的材料无需重复提供） |

四、工作要求

（一）切实加强组织领导

通信报装、接入是工程建设项目市政公用服务中的一项重要工作，各责任部门要高度重视，按照本指导意见的总体要求，统筹实施，协调推进。鞍山市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室和市通信行业主管部门负责研究解决工作中的重点难点问题，通报工作进展，督导重点任务落实。

（二）各部门做好协同配合

市通信行业管理办公室要充分发挥好政府部门与行业企业间、各建设项目主体企业与信息通信企业间的桥梁纽带作用，在政府部门指导下，与各相关部门加强协同和信息共享。在管线工程规划方案设计阶段，通信管理办公室同水电气暖等市政公用服务企业共同参加管线综合配套会议，落实通信基础设施建设与工程项目建设同步设计、同步审图、同步施工、同步验收的整体要求。各基础电信企业、铁塔公司与宽带试点企业等按照相关文件要求，积极主动做好政策宣传及人员、技术保障等工作。

（三）贯彻全过程监管

通信报装、接入审批环节需纳入市工程建设项目审批系统，各市场建设主体在进行项目审批时，应依法完成相关环节的审批工作。

通信管理办公室要以工程建设项目通信报装接入服务审批流程为抓手，推进共建共享，保障人民合法选择通信服务的权益。

通信管理办公室要精简材料要件，压缩服务时限，更好的服务各建设主体。做好通信建设市场的组织者，深入推进共建共享，为鞍山智慧城市建设，积极贡献行业力量。

市有关单位及通信行业管理部门依据有关法律法规 加强对电信业务经营者的监管，进一步明确监管责任，完善监管措施，细化监管内容。

附件：

1.光纤到户及通信基础设施报装申请表

2.光纤到户及通信基础设施建设执行标准承诺书

3.光纤到户及通信基础设施竣工验收备案表

4.通信业务接入通知书

# Text boxes

开始

报装办理

合规

通讯工程验收

合格

接入办理

运营商服务开通

结束

否

是

否

是