鞍东委办发〔2017〕49号

中共铁东区委办公室 铁东区人民政府办公室

关于印发《铁东区实施河长制工作方案》的通知

各党委、党工委、党组，区机关各部门，群团，区直企事业单位：

《铁东区实施河长制工作方案》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

中共铁东区委办公室

铁东区人民政府办公室

2017年8月3日

铁东区实施河长制工作方案

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42号）、《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省实施河长制工作方案的通知》（辽政办发〔2017〕30号）、《中共鞍山市委办公厅、鞍山市人民政府办公厅关于印发〈鞍山市实施河长制工作方案〉的通知》（鞍委办发〔2017〕77号）要求，建立健全河湖保护管理体制机制，促进河道管理工作制度化、规范化，现结合铁东区实际，制定本方案。

一、总体要求

按照建立管理机构、明确工作目标、制定方案制度、落实管理责任、严格监督考核的要求，建立健全河长制管理制度。坚持遵循河湖自然规律，科学依法开发、利用和保护；坚持问题导向，因地制宜，系统治理；坚持维护河湖健康生命、恢复河湖自然生态，实现河湖功能永续利用。为全面建成小康社会和建设美丽铁东提供物质基础和环境、资源保障。

二、工作目标

（一）推进目标

完成区、街、村三级总河长、副总河长人员确定工作，并由各级总河长或副总河长组织开展河长制相关工作。完成区级河长制办公室配置工作，建立各级河长会议制度。

2017年12月底前，完成河长及河长制办公室各项工作制度编制工作。

2018年3月底前，完成《鞍山市铁东区河长制实施方案》编制工作，完成各级河长制工作主要管理平台搭建工作。

2018年6月底前，完成河长制责任追究制度编制和河长制系统考核目标及区、街、村三级河长配置等相关情况档案建立工作。河长制落地生根，进入具体实施阶段。

（二）实施目标

按照国家、省、市“十三五”规划的目标，到2020年，全区河湖水生态系统功能显著恢复。到2030年，全区河湖生态系统显著改善，逐步恢复自然健康状态。

三、组织体系及会议制度

（一）构建区、街、村三级河长组织体系

区、街设立总河长、副总河长。区总河长由区委书记和区长担任，副总河长由常务副区长和分管环保、水利的副区长担任。街道总河长由街道书记、主任担任。大孤山街道设街道河长一名。各行政村设村河长一名。

（二）确立机构及会议制度

1.组建河长制办公室机构。设立区级河长制办公室。区级河长制办公室设在区发改局，办公室主任由区发改局局长兼任。

环保、国土资源、住建等河湖管理保护任务较重的部门应抽调人员、成立机构专门负责河湖管理保护和河长制相关工作，其他部门也要指定具体科室负责此项工作。

2.确立会议制度。2017年开始，铁东区每年至少召开一次总河长会议，召开一次河长制办公室会议，专题研究、组织、推进、落实河长制工作，安排部署河湖保护管理工作。河长会议根据工作需要可由河长适时组织召开。

（三）明确工作职责

1.河长职责。总河长、副总河长负责领导本行政区域内河长制工作，分别承担总督导、总调度职责。按属地化管理原则，街、村各级河长是所辖河湖保护管理的直接责任人。各级河长负责牵头推进河湖突出问题整治、水污染综合防治、河湖巡查保洁、河湖生态修复和河湖保护管理，协调解决实际问题，检查督导下级河长和相关部门履行职责。

2.河长制办公室职责。河长制办公室承担组织实施具体工作，协调落实本级河长及上级河长制办公室确定的工作事项，组织拟订铁东区实施河长制工作方案、根据相关部门意见统筹制定河长制考核办法和相关工作制度，协调各有关部门拟订工作目标，组织各有关部门开展监督考核工作、综合汇总考核结果；及时向区委区政府及总河长、副总河长汇报工作情况，报告工作中发现的主要问题，及时向有关部门反馈有关情况和反映问题，督促各部门落实工作要求。

3.责任单位职责

我区河湖管理保护工作，坚持“相关部门各负其责，水下岸上同步治理”的原则。各部门对本部门职责范围内河湖管理保护工作和相应河长制工作具体负责。各部门具体职责如下：

（1）区发改局主要职责

①落实最严格的水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制。坚持节水优先，全面提高用水效率。

②协调推进河湖水环境综合治理。继续实行区域地下水禁采、限采制度。按照防汛指挥部意见，及时办理河湖阻水林砍伐手续。

③提出河湖清障计划和实施方案，强化岸线保护和节约集约利用。未经审批，不在河湖管理范围内核发林权证。

④禁止在畜禽养殖禁养区内建设畜禽规模化养殖场（小区）和畜禽养殖专业户，推动在禁养区外从事养殖活动的畜禽规模养殖场（小区）建设“防渗漏、防外溢、无排污口”粪便污水贮存设施。实现畜禽粪便污水无害化处理、资源化还田利用。

⑤宣传引导农户科学施肥，提高主要农作物肥料利用率。积极应用农作物病虫害农业防治、生物防治、物理防治等绿色防控技术。

⑥建立河湖日常监管巡查制度，建立健全部门联合执法机制，落实河湖管理保护执法监管责任主体和人员，实行河湖动态监管。

（2）区环保局主要职责

①强化水环境质量目标管理，确定水质保护目标。实行水环境承载能力监测预警，对超过承载能力的区域实施水污染物削减方案。

②建立重点排污口、区域内断面水质监测体系。加强区域内河湖水质监测、监管，对入河的工业、生活废污水、农业污水等进行监测。

③落实《排污许可证暂行规定》，落实污染物达标排放要求，严格控制入河排污总量。狠抓工业污染，取缔不符合产业政策的工业企业。开展重点行业污染治理，全面取缔水平低、环保设施差的小型工业企业。切实保障饮用水水源安全，依法查处水污染案件。

④建立健全水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。

⑤对水环境治理工程、措施实施监督管理，负责河湖水环境的管理和巡查，督促政府相关部门各司其职、各负其责，协同做好水环境质量改善工作。配合区住建局开展河湖水环境综合整治工作，争取上级环保部门的专项资金。负责对河湖水污染防治实施监督管理。

（3）区住建局主要职责

①积极推进城市排水管网雨污分流制，加快城镇污水处理设施建设改造，强化城镇生活污染治理。

②全面实施城镇河道沟塘污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入河湖管理范围。

③开展农村环境综合整治行动，建立健全农村生活垃圾收集、转运、处理体制机制。采取控源截污、垃圾清理、生态修复等措施，加大黑臭水体的治理力度。

④实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，实施农村清洁工程，综合整治农村水环境，推进美丽乡村建设。

（4）国土资源铁东分局主要职责

严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，积极保护河湖生态空间，新建项目一律不得违规占用水域。

（5）区财政局主要职责

①积极推进建立生态保护补偿机制，协调落实补偿资金。

②落实河湖管理保护、执法监管责任单位、人员、设备及运行经费。

（6）铁东综合执法大队主要职责

①严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治。

②按照河道主管部门提出的清障计划和实施方案责令设障者在规定的期限内清除，逾期不清除的，组织强行清除。

（7）公安铁东分局主要职责

①完善行政执法与刑事司法衔接机制，加大河湖违法案件查处力度。

②严厉打击涉河湖违法行为，坚决清理整治非法排污、设障、采砂、围垦、侵占水域岸线等活动。

四、主要任务

（一）落实最严格水资源管理制度

坚持以水定城、以水定人、以水定地、以水定需、以水定产，以水资源可持续利用保障经济社会可持续发展。进一步落实用水总量控制、用水效率控制和水资源管理责任，健全控制指标体系，着力加强监督考核。进一步落实取水许可和有偿使用制度，积极探索水权制度改革，推进水权交易试点。加快水资源管理系统和监测系统建设，探索建立区域水资源、水环境承载能力监测评价体系。严格入河湖排污口监督管理，开展入河湖排污口调查。全面推进节水型社会建设，加强工业、城镇、农业节水。

- 加强水体污染综合防治

全面贯彻《鞍山市水污染防治工作方案》，加强工矿企业污染、城镇生活污染、农业面源污染防治，落实部门职责，分头推进防治措施。在环境敏感、生态脆弱、水环境恶化区域，制定严格的水污染排放标准，对未达标水体开展专项整治。

- 推动河湖生态环境保护与修复

加快城乡水环境整治，实施农村清洁工程，大力推进生态村和绿色小康村创建活动。构建自然生态河湖。落实生产项目水土保持“三同时”制度，加大水土流失综合治理和生态修复力度，大力推进坡耕地、生态清洁型小流域治理。推进水环境自然修复保护，开展水生生物增殖放流，提高水生生物多样性和水体净化调节功能。

- 加强监管与执法

落实最严格的水环境监管制度，强化行政监管与执法。建立实时、公开、高效的河长即时通信平台，将日常巡查、问题督办、情况通报、责任落实等纳入信息化、一体化管理，提高工作效能，接受社会监督。开展河湖“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”突出问题专项整治，严厉打击非法侵占水域岸线、擅自取水排污、非法采砂、非法采矿洗矿、倾倒废弃物以及电、毒、炸鱼等破坏河湖生态环境的违法犯罪行为。

五、保障措施

（一）加强组织领导

全区统一思想、提高认识，站在讲政治的角度、全局的高度，把实施河长制，保护河湖健康，作为当前推动生态文明建设的重要工作，切实加强组织领导，周密安排部署，卡住时间节点，狠抓工作落实。发挥人大监督和政协参政议政的重要作用，形成河湖保护管理的合力。强化工作会议制度，协调解决河湖保护管理重点难点问题；建立问题督办制度，对河湖保护管理重要事项进行督办；落实属地化责任，夯实工作基础，建立健全长效机制。

（二）统筹落实资金

落实河长制专项经费，重点保障规划编制、信息平台建设、突出问题整治及技术服务等工作费用。足额保障河湖巡查保洁、堤防工程等日常管养经费，纳入区级财政预算。加大城乡水环境整治、水污染治理、生态保护修复等项目资金投入，积极探索引导社会资金参与河湖环境治理与保护。

（三）强化考核问责

建立考核奖惩制度，以水质水量监测、水域岸线管理、河湖生态环境保护等为主要考核指标，健全河湖管理与保护河长制绩效考核评价体系。由区河长制办公室统筹拟订河长制《考核办法》及各部门考核赋分比例，经河长会议审定后执行。考核内容纳入区政府对街道科学发展综合考核评价体系。考核结果要作为党政领导干部综合考核评价的重要依据。对因失职、渎职导致河湖环境遭到严重破坏的，依法依规追究责任单位和责任人的责任。

（四）加强宣传引导

广泛宣传河湖保护管理的法律法规，在河湖显要位置树牌立碑，设置警示标志，设立河长公示牌，公布河段范围、姓名职务、职责和联系方式，接受群众监督和举报。加强生态文明教育，组织中小学生开展河湖保护管理教育，增强中小学生的河湖保护意识。有效发挥媒体舆论的引导和监督作用，着力引导企业履行社会责任，自觉防污治污，大力发展绿色循环经济。进一步增强全社会对河湖管理保护工作的责任意识和参与意识。

中共铁东区委办公室                 2017年8月3日印发