鞍山市重点流域水生态环境保护

“十四五”规划

鞍山市人民政府

2023年4月

# 前言

2019年，生态环境部启动重点流域“十四五”规划编制工作，印发了《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》（环办水体函〔2019〕937号），将重点流域规划名称由“水污染防治”调整为“水生态环境保护”，体现了新时期流域生态环境保护工作的新要求。2020年，党的十九届五中全会明确提出2035年“基本实现美丽中国建设目标”的远景，为落实党中央、国务院、辽宁省部署，鞍山市组织编制《鞍山市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》（以下简称《规划》），科学系统谋划全市“十四五”水生态环境保护工作目标和任务。

《规划》编制依据国家有关规划和《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》《鞍山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《重点流域水生态环境保护规划》《辽宁省重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，秉持“三水”统筹、深化治理、重点突破、多元共治的总原则，深入总结我市“十三五”水生态环境保护成效经验与短板，分析我市“十四五”水生态环境保护面临的形势及应对措施，为实现 2035 年美丽鞍山建设目标奠定良好基础。

《规划》范围主要包括辽河水系、大辽河水系、太子河

水系、大洋河水系和辽东沿海五大水系的鞍山段。本《规划》是开展全市“十四五”时期流域水生态环境保护工作的基本依据，是制定相关政策措施、实施相关工程项目的重要参考。规划基准年为 2020 年，规划期限为 2021-2025 年，展望到 2035 年。

目录

前言

目录

第一章 规划背景	1

第一节 “十三五”水生态环境保护成效	1

第二节 水生态环境存在的主要问题	3

第三节 水生态环境保护形势	3

第二章 总体要求	5

第一节 指导思想	5

第二节 基本原则	5

第三节 规划目标	6

第三章 构建水生态保护新格局	8

第一节 健全流域水生态环境管理体系	8

第二节 强化流域污染防治和系统治理	9

第三节 构建水生态安全格局	10

第四章 为人民群众提供良好生态产品	10

第一节 优先保障饮用水水源水质安全	10

第二节 统筹城乡黑臭水体治理	12

第五章 巩固提升水生态环境质量	13

第一节 强化水污染监管与综合整治	13

第二节 实施排污口溯源和规范化整治	15

第三节 全面提升城镇污水处理能力	16

第四节 持续推进工业污染防治	17

第五节 深入推进农业农村污染防治	19

第六章 保障河湖基本生态用水	22

第一节 转变高耗水生产生活方式	22

第二节 完善河湖生态流量管理机制	23

第三节 推进再生水和雨水循环利用	24

第四节 强化浅层地温资源监管	25

第七章 推动水生态保护	25

第一节 加强水源涵养区和生态缓冲带保护	25

第二节 推进湿地恢复与建设	26

第三节 加强生物多样性保护	26

第八章 有效防范水环境风险	27

第一节 提升水环境风险监控预警能力	27

第二节 强化环境风险应急处置	27

第三节 加强环境风险防控设施建设	28

第九章 重点流域保护方案	30

第一节 辽河水系	30

第二节 太子河水系	31

第三节 辽东沿海水系	35

第四节 大辽河水系	37

第十章 保障措施	37

第一节 加强组织领导	37

第二节 加大资金投入	38

第三节 健全评估考核机制	38

第四节 强化队伍建设	38

第五节 加强科技支撑	38

第六节 推进多方联动	38

附表	40

附表1 鞍山市重点流域控制单元划分（鞍山）	40

附表2“十四五”国控断面水质目标清单	40

附表3城市集中式饮用水水源目标清单	43

附表4达到生态流量（水位）底线要求的河湖目标清单	43

附表5试点开展流域水生生物完整性指数评价的水体清单	44

附表6恢复“有水”的河流清单	44

附表7以重现土著鱼类为目标的水体清单	44

附表8河湖生态缓冲带修复的水体清单	44

附表9湿地恢复（建设）清单	45

附表10人工湿地水质净化工程清单	45

附表11恢复“有水”的河流清单	46

附表12规划工程项目表	47

# 第一章 规划背景

“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化新征程，谱写美丽鞍山建设新篇章，实现生态文明建设新进步的第一个五年，是深入打好污染防治攻坚战，促进经济高质量发展，持续改善水生态环境质量，实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的愿景奋进的五年。全市水生态环境保护将迎来重要的战略机遇，需立足新发展阶段，贯彻新发展理念，对标美丽鞍山建设的远景目标，科学定位和谋划“十四五”水生态环境保护目标与任务，以高水平水生态环境保护推动我市高质量发展。

## 第一节 “十三五”水生态环境保护成效

“十三五”期间，为全面打赢水污染防治攻坚战，鞍山市以重污染河流治理攻坚战为核心，以强化先进技术应用为保障，全面落实河长制为基础，以加大环境执法监督和管理为手段，坚持从源头减排到末端治理、兼顾河道环境综合整治的全流程系统控制，注重防治并举，水污染治理成效显著。

水环境质量大幅提升。到2020年，12个国、省控断面全部实现达标。地级集中式饮用水水源地水质达标率100%，国控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%。“十三五”以来鞍山市河流水生态环境明显改善，鱼类、水生植物及沿河候鸟种群大大增加。

- 水环境治理成效显著。“十三五”期间鞍山市水环境治理项目共93项。鞍山市建成区3条黑臭水体全部完成整治，关停本底值超标的台安水源地1处，新增污水处理能力19.59万吨/日，重点污水处理厂（设施）全部实现达标排放。2020年，化学需氧量、氨氮排放总量较2015年累计分别下降 24.15%，18.28%，超额完成“十三五”总量控制目标，水质改善程度位居全国第26位。

- 水环境管理精准到位。坚持工业源、城市生活源和农业源“三源齐控”，强化“工程+管理”措施，以国控、省控断面水质全面稳定达标为目标，对全市重污染河流采取“一河一策”“一段一策”工程及管理措施，全面实施河流生态环境综合整治。坚持问题导向，靶向治理，实施清单化、“一企一管”等水环境管理模式，有效控制水体污染。

| 表1 “十三五”水生态环境保护主要指标完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领域 | 序号 | 规划指标 | “十三五” 目标值 | 2020年 完成值 |
| 水环境质量 | 1 | 重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例（%） | 50%以上 | 100% |
|  | 2 | 集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类的比例（%） | 总体达到100% | 100% |
|  | 3 | 城市建成区黑臭水体面积控制比例(%) | 10%以下 | 10%以下 |
| 总量控制 | 4 | 化学需氧量减排比例（%） | 8.8% | 24.15% |
|  | 5 | 氨氮减排比例（%） | 13.4% | 18.28% |

## 第二节 水生态环境存在的主要问题

- “十三五”期间，全市水环境质量虽然明显改善，但水环境治理基础设施不完善，河流断面水质仍属脆弱性达标，水环境质量不稳定，水资源、水环境、水生态“三水”统筹的环境保护工作仍存在一些突出问题和短板。

- 生态流量难以保障。鞍山市中部山地及西部冲积平原多年平均水资源开发利用率60%多，最高可达91.9%，水资源开发利用率远超40%的生态警戒线，部分河流出现断流现象，河道内自然径流严重不足，生态流量难以保障。

- 水环境质量持续改善基础不牢。鞍山太子河流域水质改善基础仍不牢固，污水处理厂及配套管网建设仍需完善，运粮河、五道河、解放河等河流持续稳定达标仍有一定难度。

（三）流域水生态修复任务艰巨。鞍山辽河、太子河、大洋河流域水源涵养区、河湖缓冲带、流域干支流河道因发展农业、建设闸坝等生态空间开发，导致水源涵养和河流自净能力下降，流域综合整治与水生态修复任务艰巨。

## 第三节 水生态环境保护形势

党中央、国务院高度重视水生态环境保护工作。习近平生态文明思想是新时代生态文明建设的根本遵循和最高准则，为推动生态文明建设和生态环境保护提供了思想指引和行动指南。习近平总书记在全国生态环境保护大会上，对全面加强生态环境保护和坚决打好污染防治攻坚战作出了系统部署和安排。在考察调研辽宁期间强调，良好生态环境，是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势，生态文明建设最能给老百姓带来获得感，要坚持治山、治水、治城一体推进。

党的十九届五中全会提出2035年“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”的奋斗目标。明确“十四五”时期“生态文明建设实现新进步，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少”等任务要求。全市流域水生态环境状况形势依然严峻，挑战与机遇并存，要充分利用新机遇新条件，妥善应对各种风险和挑战，全面推动全市流域水生态环境保护，实现区域绿色高质量发展。

# 第二章 总体要求

## 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，以水生态环境质量为核心，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”理念，统筹水资源、水环境、水生态等要素，深入打好污染防治攻坚战，推进水生态环境保护与修复，提升水环境治理体系和治理能力，持续改善水生态环境质量，为实现2035年美丽中国建设目标奠定良好基础。

## 第二节 基本原则

生态优先，绿色发展。坚持绿色发展理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，促进经济社会发展与水生态环境承载能力相协调，以高水平保护引导高质量发展。

以人为本，人水和谐。坚持以人民为中心，顺应群众对美丽河湖的向往，统筹城乡环境治理，改善农村人居环境，着力解决人民群众关心的水生态环境问题，不断提供更多优质的水生态产品，不断满足人民群众景观、休闲、垂钓、游泳等亲水需求，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

系统治理，协同联动。坚持以水生态环境质量改善为核心，污染减排和生态扩容两手发力。强化综合治理、系统治理、源头治理，突出精准治污、科学治污、依法治污。从生态系统整体性和流域系统性出发，推进“山水林田湖草沙”一体化保护和修复，统筹水资源、水环境、水生态，推动流域上中下游地区的互动协作，加强地上地下、陆域水域统筹，增强各项举措的关联性和耦合性。

问题导向，落地可行。以河湖为统领，以解决水环境污染、水生态破坏、生态流量匮乏等突出环境问题为导向，运用水环境治理、水生态修复、水资源保护、水环境安全保障等措施精准施策，做到目标“科学、合理、可考核评估”，措施“管用、好用、能解决问题”，做到求实创新、落地可行。

强化监管，多元共治。按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的要求切实强化环境监管，严格考核评价。坚持党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的多元共治格局，深入打好污染防治攻坚战，强化“党政同责”、“一岗双责”，落实地方人民政府规划实施和水生态环境保护主体责任，对问题、目标、措施等实施清单管理，确保水生态环境质量“只能更好、不能变坏”。

## 第三节 规划目标

（一）总体目标

到2025年，全市水生态环境质量持续改善，优良水体稳中有增，饮用水安全保障水平持续提升。河湖、湿地生态功能初步恢复，水资源、水环境、水生态统筹格局基本形成，生态系统稳定性逐步提升，初步实现有河有水、有水有鱼、有鱼有草。

到2035年，全市水生态环境质量根本好转，美丽鞍山水生态环境目标基本实现。水功能区全面达标，河湖生态缓冲带得到维持和恢复，有效保护水源涵养功能，河湖生态流量得到保障，生物多样性显著提高，水生态系统功能总体恢复，城乡居民饮水安全得到全面保障，基本满足人民对优美生态环境的需要。

（二）主要指标

2025年，地表水环境质量持续改善。“十四五”全市10个国考、7个省考、12个市考断面水质全面达标，国考断面地表水质量达到或优于 III 类水体比例不低于80%，全境消灭劣Ⅴ类水体；饮用水水源稳定达标，县级及以上城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例100%；重点河流生态流量得到保障，水生态修复有效推进，河流生态缓冲带修复长度20 km，湿地恢复面积900公顷，建设面积24公顷。

表2  “十四五”水生态环境保护目标指标

| 类别 | 序号 | 现状指标（2019年） | 目标指标（2025年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规指标 |  |  |  |
| 水环境 | 1 | 地表水优良比例50% | 地表水优良比例80% |
|  | 2 | 现存1条劣Ⅴ类水体 | 全境消灭劣Ⅴ类水体 |
|  | 3 | 水功能区不能稳定达标 | 水功能区全部稳定达标 |
|  | 4 | 县级以上集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类标准 | 县级以上集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类标准 |
| 水资源 | 5 | 现有河流均不畅通 | 保持5条河流水流畅通 |
|  | 6 | 1条河流断流 | 恢复1条河流有水，恢复有水河长1.6公里，恢复6个月有水时段 |
| 水生态 | 7 | 河流生态缓冲带植被破坏严重 | 河流生态缓冲带修复 长度20km |
|  | 8 | 湿地退化与建设面积不足 | 湿地恢复面积900公顷 建设面积24公顷 |
| 亲民指标 |  |  |  |
| 水环境 | 1 | 建成区黑臭水体基本消除， 经排查县区无黑臭水体， 下河游泳0条 | 下河游泳1条 |
| 水资源 | 2 | 2条河流断流 | 恢复“有水”河流1条 |
| 水生态 | 3 | 土著鱼类数量少 | 恢复2种土著鱼类数量 |

# 第三章 构建水生态保护新格局

## 第一节 健全流域水生态环境管理体系

完善流域水生态环境管理体系。健全流域-水系-控制单元-水功能区-行政区域五个层级的流域控制单元管控体系。研究构建水陆统筹的水功能区划体系，合理确定不同水域功能定位及水生态环境保护目标，将水功能区作为依法协调水资源开发利用与水生态环境保护的跨部门基础平台。划分控制单元，将控制单元作为实施精准治污、科学治污、依法治污的流域空间载体。

细化行政区域责任管理体系。依托控制单元，合理设置各级控制断面，明确责任主体，强化地方各级人民政府水生态环境责任传导机制。深化地表水生态环境质量目标管理，明确各级控制断面目标。逐一排查河流水质达标状况，未达到水质目标要求的地区，应依法制定并实施限期达标方案。

建立打通水里和岸上的污染源管理体系。实施水体-入河排污口-排污管线-污染源全链条管理，强化监测溯源，落实治污责任。持续削减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，根据水生态环境保护需求，因地制宜设置总磷、总氮等总量控制因子，加强总磷、总氮排放控制。水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。

## 第二节 强化流域污染防治和系统治理

深入推进流域水污染防治。坚持污染减排与生态扩容两手发力，保好水、治差水，持续打好城市建成区黑臭水体治理，实施鞍山辽河、太子河、大洋河生态保护修复攻坚战，着力打好中西部水污染防治攻坚战。加强入河排污口排查整治，有效控制入河污染物排放。巩固深化工业、城镇生活、农业农村等领域水污染防治，消灭劣Ⅴ类水体。

加强流域水生态系统治理。按流域开展水生态保护目标制定、产业布局谋划等工作，推进鞍山辽河、太子河、大洋河等流域上中下游、左右岸、干支流协同治理。推进流域地表水与地下水协同防治，加强河道水质管理，减少受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染，确保傍河地下水型饮用水水源水质安全。开展化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等水环境风险的管控，阻止污染扩散，开展地上地下统筹的生态环境治理试点。

## 第三节 构建水生态安全格局

推进区域再生水循环利用与湿地建设。结合辽宁台安经济开发区现有污水处理设施，建设再生水系统，供给周边市政用水。深入论证鞍钢尾矿库渗水回用鞍钢生产工艺的可行性，减少尾矿渗水对河道水质的影响。建设运粮河、五道河湿地公园2处，净化河道水质。

构建水生态安全格局。持续推进辽河流域生态文明示范区建设。开展小柳河整治，辽河干流两岸生态封育；建设大麦科湿地，建设小柳河引水工程，保障小柳河生态基流。深入开展南沙河、五道河、杨柳河、海城河等太子河支流源头水、上下游、左右岸综合整治与入河口湿地建设，保持大洋河、哨子河、沙河优良水体，逐步恢复水生态系统功能，实现水绿、山青、岸美、河畅的水生态环境安全格局。

# 第四章 为人民群众提供良好生态产品

## 第一节 优先保障饮用水水源水质安全

巩固提升城市饮用水水源安全保障水平。以县级及以上城市集中式饮用水水源地为重点，加强饮用水水源地规范化建设。强化水源保护区内点源和面源污染治理，按照“一源一案”原则，对不达标水源开展综合整治，限期达标；综合采用水源替代、水厂深度处理等措施整治受天然背景值影响的超标水源，确保供水安全。到2025年底，县级及以上城市在用集中式饮用水水源水质达标率保持100%。

稳步推进农村饮用水水源保护。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，设置标志标识、宣传牌、警示牌，到2025年，基本完成乡镇级水源保护区划定、立标。依法清理乡镇级集中式饮用水水源保护区内排污口、规模化畜禽养殖和涉水工业企业。综合采取水源保护、水源置换、集中供水管网延伸覆盖、水厂净化处理、强化工程管理管护等措施，确保饮水安全。加强农村饮用水水源水质监测，建立健全部门间监测数据共享机制。

加强饮用水水源地环境监管。定期开展饮用水水源环境状况调查评估，建立健全水源环境档案制度。加强监测、监控和应急能力建设，推动建立水源地固定巡查管理制度。进一步强化县级及以上水源地一级保护区封闭管护和二级保护区风险防范设施建设。制定水源地风险防控方案，城市主水源重要入库河流制定“一河一图一策”环境应急措施。建立风险源清单，定期开展地级、县级和乡镇级（千吨万人）饮用水源地风险源排查和整治。开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动“回头看”，精准发现问题，督促违法建设项目整治。加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理，加大饮用水安全状况信息公开力度。

## 第二节 统筹城乡黑臭水体治理

持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施地级城市建成区黑臭水体治理成果巩固提升和县级城市黑臭水体排查整治“两大行动”，巩固地级城市建成区黑臭水体治理成效，扎实推进县级城市建成区黑臭水体治理。到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。

巩固提升地级城市黑臭水体治理成果。建立防止返黑返臭长效机制，对已完成治理黑臭水体定期开展水质监测并向社会公布结果。发挥各级河（湖）长制作用，加强巡河管理，发现新增黑臭水体及返黑返臭水体纳入清单管理，加快整治并及时公示。

实施县级城市黑臭水体排查整治。全面开展黑臭水体排查，逐条分析成因，科学制定系统化整治方案。2022年6月底前，县级政府完成建成区内黑臭水体排查并制定整治方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。

积极推进农村黑臭水体治理。统筹推进农村黑臭水体治理工作，按照“一河（塘、沟、渠）一策”原则，采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，定期开展农村黑臭水体排查与整治，逐步消除农村地区房前屋后和群众反映强烈的黑臭水体。开展农村黑臭水体治理试点示范，形成可复制、可推广的农村黑臭水体治理模式及治理技术体系。建立长效管理机制，设立群众举报平台，防止反弹。

## 第三节 推进美丽河湖保护与建设

积极开展美丽河湖保护与建设。以河湖为统领，统筹水资源、水环境、水生态等流域要素，深入实施运粮河、南沙河、大洋河美丽河湖建设，完善美丽河湖长效管理机制，到2025年，率先建成运粮河、南沙河、大洋河具有示范价值的美丽河湖，推动实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”，为2035年全市河湖基本建成美丽河湖奠定基础。

严格河湖流域重要生态空间管控。针对性实施水环境治理、生态缓冲带建设、水土流失综合治理、湿地恢复与建设、生物多样性保护等措施，提升河湖生态环境品质。强化岸线用途管制和节约集约利用，维护岸线生态功能。在确保河湖防洪安全、维护河湖生态功能并依法履行涉河许可的基础上，合理建设健身步道等亲水便民设施。

# 第五章 巩固提升水生态环境质量

## 第一节 强化水污染监管与综合整治

健全水污染治理长效机制。建立健全国家-省-市-县区-乡镇五级水环境管理体系，落实主体责任。推进沿河暗渠巡查管理机制，常态化检查和维护沿河排水暗渠、管网及强排泵站等设施。跟踪巡查污水处理设施运行以及河流水质变化情况，强化第三方对河流日常监管提供技术和数据的支撑。

强化污水处理厂运行管理。对城镇、乡镇、农村及工业污水处理厂正常运行达标排放实施全过程管理，对全市重点污水处理厂安装在线监控设施及水质自动采样器，提高日常监管的精准度，切实提升污水处理效果。提高冬季污水处理厂运行能力，特别是受气温影响，氨氮去除率低的污水处理厂。

加强沿河污染管控。加强沿河及园区工业企业监管力度，严查超标排污、非法偷排等问题，确保沿河两岸无违法排污，及时清理河道、河面及河流沿岸各类垃圾及漂浮物。落实畜禽养殖户主体责任，强化畜禽养殖监测和执法监管，彻底排查畜禽养殖污染源，杜绝畜禽养殖废水直排以及粪污乱堆乱放，严控禁养区内畜禽养殖污染。

加强河流断面水质管理。继续实施河流断面水质包保制度，对全市河流逐河段、逐区域进行细化，落实各县（市）区、开发区辖区内河流断面水质领导包保制度；综合运用自动水站、预警监测及例行监测数据，及时预判河流断面水质污染趋势，并采取有效措施确保断面水质达标；按月发布重点河流断面水质状况；各县（市）区、开发区需根据辖区内河流实际情况，建立河流断面水质镇（街道）包保制度，明确包保责任。

加强黑臭水体监管。持续开展城市建成区黑臭水体整治专项督查，定期实施交叉监测，巩固黑臭水体治理成果，基本消除劣V类水质；深入开展农村黑臭水体监督与管理，定期排查与整治农村黑臭水体。

强化水污染智慧化监管。建设“多源水环境数据库”、南沙河排水智慧监控平台系统。在跨区断面、重点排污口、流域管网重点位置、工业集聚区污水治理设施设置自动在线装置或视频监控，采集多源数据，实现数据自动采集与监控。

持续强化环境综合整治。推进运粮河、解放河及小柳河重点河段达标攻坚工作，实施南沙河、运粮河、杨柳河、五道河及小柳河等河流生态化改造、河道清淤等工程，确保河流水质稳定达标，改善河流水环境质量。

## 第二节 实施排污口溯源和规范化整治

实施排污口溯源和整治。按照“取缔一批、合并一批、整治一批、规范一批”要求，实施排污口分类整治，建立排污口整治销号制度，“一口一档”，强化日常监督管理。对排污问题突出的排污口进行溯源，查清排污单位，厘清排污责任。优化流域干流及一级支流沿岸产业布局，将工业污染源纳入在线监控范围，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。2022年底前，完成太子河、大洋河干流及一级支流主要入河排污口排查溯源。2023年底前，基本完成全市流域汇水面积50平方公里以上一级支流排污口整治。2025年底前，基本完成全市主要河流入河排污口整治。

开展排污口规范化建设。建立健全排污口规范管理长效机制，开展入河排污口设置论证工作，优化排污口设置布局，确定禁止设置排污区域和限制设置排污区域，完成入河排污口规范化整治。根据《辽宁省入河排污口规范整治实施指导意见》，对合法入河排污口进行统一编码命名，设立标识，安装在线监控设备，实现入河排污口日常监管。

## 第三节 全面提升城镇污水处理能力

补齐城镇污水收集管网短板。加快城市生活污水收集处理系统“提质增效”。城镇生活污水收集配套管网的设计、建设与投运应与污水处理设施的新建、改建、扩建同步，统筹水功能区监督管理要求合理布局入河排污口，充分发挥污水处理设施效益。结合南沙河及运粮河等河流综合整治工程，加快现有合流制排水系统治理，新建城区、城镇、开发区排水管网实行雨污分流。推动城市建成区污水管网全覆盖，以及老旧污水管网改造和破损修复，全面推进城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理。

强化城镇污水处理能力建设。推进城镇污水处理厂建设，加快城镇污水处理设施新、改、扩建设进度，确保稳定运行。加快推进生活污水收集处理设施改造和建设，对鞍山市达道湾、鞍山城市水务等7座座生活污水处理厂实施改建、扩建工程。对大孤山、判甲炉、鞍山城市水务及达道湾等进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的城市污水处理厂服务片区，实施管网“一厂一策”系统化整治。到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率力争达到70%，城市公共供水管网漏损率低于10%。所有城市和县城具备污水处理能力，地级城市、县城（县级市）污水处理率分别达到95%、90%以上。

推进污泥无害化资源化处理处置。全面推进县级及以上城市污泥处置设施建设，加快压减污泥填埋规模。新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。在实现污泥稳定化、无害化处置前提下，稳步推进资源化利用，加速实施鞍山市区及海城市市政污泥综合利用处置项目。到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处理处置率达到90%以上，县城力争达到70%。

## 第四节 持续推进工业污染防治

完善差别化环境准入政策。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，细化功能分区，从产业布局、园区开发、项目建设三个层次，强化清洁生产、污染物排放标准、总量控制指标等环境约束，突出重点区域、重点流域、重点行业的污染控制，实施差别化环境准入政策。

优化空间布局。新建企业原则上均应建在工业集聚区。推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。辽河、太子河干流及一级支流沿岸，开展化学原料和化学品制造、化学纤维制造、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。钢铁、石油化工、印染、制药和农副食品加工业等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换。

强化水环境承载能力约束作用。建立水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要统筹衔接水污染物排放总量和水功能区限制纳污总量，实施水污染物削减方案。现状水质劣于Ⅴ类的控制单元全部实施行业内新建项目重点污染物排放减量置换。

实施工业园区整治行动。建立工业园区污水集中处理设施进水浓度异常等突出问题清单，排查工业园区污水管网老旧破损、混接错接等问题并及时整治。2025年底前，辽河流域优先完成工业园区污水排查整治，带动其它流域工业园区污水治理。鼓励有条件的化工园区开展初期雨水污染控制试点示范。推动城市建成区、城镇人口密集区及各类保护区等环境敏感区域的工业企业限期向园区集聚。鼓励工业企业、园区污水处理设施升级改造，提高处理标准。2025年底前，省级及以上工业园区污水管网质量和污水收集处理效率显著提升。

规范工业集聚区环境管理。深化推进省级以上工业集聚区水污染治理工作，开展依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响评估，对依托城镇污水处理设施的省级以上工业集聚区进行全面评估，建立不适宜接入城镇污水处理设施的省级及以上工业集聚区清单，2022年底前，退出城镇污水处理设施并另行专门处理。新建冶金、化工、印染等工业企业排放含重金属和高浓度难降解废水等为主的重污染企业，必须单独建设污水处理设施。

## 第五节 深入推进农业农村污染防治

科学实施农村生活污水治理。实施《鞍山市农村生活污水治理三年行动方案（2021-2023年）》，健全污水处理设施运行管护机制。在居住分散、暂不具备处理设施建设条件的村庄，大力推广农村生活污水资源化治理模式，实施生活杂排水资源化处理回用，规范粪污清掏和无害化处理、资源化利用。重点整治水源保护区、城乡结合部、乡镇政府所在地、中心村、人口集聚区、旅游风景区等六类村庄生活污水。2025年底前，全市农村生活污水治理率达到35%以上，污水处理设施稳定运行率达到90%以上。

防治畜禽养殖污染。编制实施市级和畜牧大县畜禽养殖污染防治规划，推动种养结合和粪污综合利用。实施畜禽粪污资源化利用整县推进。加强畜禽规模养殖场粪污处理设施建设，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证，严格监管。加强规模以下畜禽养殖污染治理，畜禽散养密集区对畜禽粪便污水实行分户收集、集中处理，建立适合本地实际的畜禽散养治理模式。鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”、“截污建池、收运还田”等模式。加快发展种养有机结合的循环农业。加强水产养殖尾水排放控制管理，规范设置养殖尾水排放口。2025年底前，全市畜禽粪污综合利用率稳定在80%以上。

加强农业面源污染防治。在辽河、太子河、大洋河等流域干流和重要支流氮磷超标河段、重点湖库、重要饮用水水源地等敏感区域，优先控制农业面源污染。推进主要农业县农田残留地膜、农药包装物废弃物等清理整治，到2025年，农膜回收率达到85%。

实施科学施肥和安全用药。加快调整施肥结构，转变施肥方式，鼓励引导农民增施有机肥，推广应用高效缓控释类新型肥料和生物肥料，集成推广测土配方施肥等技术措施。推动农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控融合发展，推广应用生物防治、物理防治等非化学绿色防控措施和高效低毒低残留环境友好型农药、高效植保机械。

积极推进农村生活垃圾治理。推进农村生活垃圾分类提质增效，建设垃圾收运处置设施，补齐终端处置设施短板，建设一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范县。强化各级政府财政投入，鼓励社会资金参与，保障垃圾收运、处置体系常态化运行。2025年底前，农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量。

# 第六章 保障河湖基本生态用水

## 第一节 转变高耗水生产生活方式

全面落实最严格水资源管理制度。统筹流域水资源开发利用，健全取用水总量控制指标体系，建立重点监控用水单位名录。将全市用水总量控制指标分解，对取用水总量已达到或超过控制指标的各级行政区，暂停审批其建设项目新增取水许可。依法开展建设项目水资源论证工作，新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。加快水资源配置工程建设，解决部分地区工程型缺水问题，提升城乡供水保障。

严格控制高耗水行业发展。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。到2025年，全市万元国内生产总值用水量比2020年下降14%。

建立用水效率评估体系。将全市用水效率控制指标分解到各级行政区，把节水目标任务完成情况纳入政府绩效考核。积极推广先进适用的节水技术、工艺、产品和设备，贯彻执行国家和省用水定额标准。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。

初步建立节水型生产和生活方式。大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率。加大非常规水利用，增强全社会节水意识，提高用水效率。发展农业节水，推广渠道防渗、管道输水等节水灌溉技术，努力扩大喷灌、管灌、微灌等高效节水灌溉技术应用范围，加强农田灌溉用水的计量和监测系统建设，配套完善用水计量设施。到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.593。

## 第二节 完善河湖生态流量管理机制

积极推进重点河流生态流量管理全覆盖。有序提出生态流量管理重点河湖名录，推进生态流量管理全覆盖。到2025年，生态流量管理措施全面落实，推动辽河、太子河等重要河流被挤占的河湖生态用水逐步得到退还。2025年底前，有效落实省重点河流生态流量管理措施。

健全河湖生态流量保障机制。研究制定重点河湖生态流量（水量）保障实施方案，明确河湖生态流量（水量）目标、责任主体、主要任务和保障措施，保障生态用水。结合河湖生态流量常态化监测和管控，强化监管与预警机制，及时发布预警信息，按照预案落实动态管理。加快建立基于河湖生态保护目标要求下河湖生态流量及过程监测体系，构建完善的流域生态流量及过程监管机制，将河湖生态流量保障情况纳入河长制湖长制统一管理。对实施生态流量保障的河流、湖库进行清单式管理，落实地方政府主体责任和流域管理机构监管责任。

加强河湖水资源配置与调度管理。优化水资源配置，优先保障生活用水，切实保障基本生态用水需求，合理配置生产用水。完善供水年度调度计划制度，完善水量调度方案，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，保障主要河流生态基流，增加水环境容量。进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设，有条件的地区实施城乡一体化等规模化工程建设。

加强河湖水系连通。通过取、引、蓄、提等措施，促使河流水体循环及水系联通，提高河流自净能力。推动城市建成区水系连通，恢复河流、坑塘、河塘等水体自然连通。合理布局引调水工程，实现河湖水系连通，缓解资源性缺水问题，提高水安全保障能力。合理调配水资源，逐步恢复水体生态基流。

## 第三节 推进再生水和雨水循环利用

完善区域再生水循环利用体系。有条件的城镇污水处理厂加快推进提标改造，提升出水水质标准，尾水主要用于河道生态补水、城市绿化、道路清洗、建筑施工、消防等，逐步提高城市再生水利用率，推动建设污染治理、循环利用、生态保护有机结合的综合治理体系。积极推进雨水蓄集利用，结合海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”方式，对城市建成区雨水排放口收水范围内的建筑小区、道路、广场等进行建设改造。坚持统筹城市老城改造和新区建设，推广透水技术，因地制宜建设雨水花园、下凹绿地等雨水滞留设施。鼓励大型企事业单位、社区安装雨水收集装置，促进雨水资源化利用。

## 第四节 强化浅层地温资源监管

加强浅层地温资源有序开发和地源热泵使用规范管理。建立浅层地温资源监测与监管机制，做好地源热泵对地质、水资源、水环境影响的评估、监测和监管，确保该地区的地质环境、水资源、水环境免受破坏。

# 第七章 推动水生态保护

## 第一节 加强水源涵养区和生态缓冲带保护

加强水源涵养与水土保持。以河（湖）源头集水区、水源涵养重要区等为重点，科学开展水源涵养林建设。合理规划矿产资源开发，防止矿产资源开发破坏生态系统水源涵养功能。有序推进天然林保护、矿山植被恢复等生态修复工程，加大退化林修复力度，增加森林、草原、湖泊面积，提升生态系统涵水功能。增强辽河干流及小柳河，南沙河、杨柳河、五道河、海城河中上游，大洋河水土保持与水源涵养功能，提高受损与退化的森林、林木、灌木、草地修复。推进辽河、太子河、大洋河水源涵养、水土保持监督管护工作，保护水源涵养功能。

加强滨河带生态建设。在河湖陆向的水陆交错带，继续向陆域拓展一定宽度的区域建设河湖缓冲带，通过因地制宜划定生态缓冲带空间，加强监管，严格准入条件，确保不增污；辽河干流河道管理范围内除水田、护堤林、防风固沙林以外的河滩地实施退耕（林）还河，生态封育，因地制宜推进全市其它河流退耕还河和生态封育。在太子河、南沙河、运粮河、五道河、海城河等干支流适宜河段沿岸设置生态阻隔带，因地制宜种植一定宽度适宜当地生长的荆棘类灌木，形成生态阻隔带，防止降雨时水土流失、污染物冲刷入河，防范近河放牧、乱倒垃圾等人类活动带来的污染隐患，在划定的缓冲带内尽可能退出生产生活等活动。

## 第二节 推进湿地恢复与建设

开展天然湿地恢复。开展大麦科湿地生态系统保护与修复，增加湿地补水，改善生态状况和区域生态环境质量，提高湿地生态功能，增加生物多样性。逐步完善大麦科湿地监测体系和宣传网络，提高湿地监测、宣传教育、科学研究能力和水平。

因地制宜开展人工湿地建设。因地制宜在运粮河、五道河等支流河建设人工湿地水质净化工程，实施小微湿地保护修复工程，分类型、分区域开展坑塘、湖泊及景观水体等小微湿地保护与修复示范，适时开展小微湿地试点建设，积极探索小微湿地保护恢复、管理与合理利用的新形式。

提高湿地监管能力水平。在条件具备的湿地自然保护区、湿地公园、省重要湿地开展监测工作，逐步完善全市湿地监测体系，提高监测能力和水平。

## 第三节 加强生物多样性保护

加强陆域水源涵养区、调蓄洪水区、水土保持区及水域重要鱼类栖息地等的生态保护，对开发利用程度较大的受损河流实施以自然形态及功能恢复为主的生态修复，对珍稀、特有鱼类栖息地实施以生境保护与营造为主的生态建设。重点保护野生动物繁殖、栖息环境，保护候鸟迁徙通道。以辽河国家公园台安段、大洋河等流域为重点保护区域，打造带状生态廊道，打通水生生物栖息地之间连通性，加强流域鱼类、底栖生物、水生植物等土著生物多样性保护。

# 第八章 有效防范水环境风险

## 第一节 提升水环境风险监控预警能力

加强涉危涉重企业、化工园区水环境风险防范，建立环境风险预警体系，实施分类分级风险管控，强化企业环境应急预案编制与电子化备案，逐步实现涉危涉重企业电子化备案全覆盖。以海城河为重点，健全流域突发环境事件监控预警体系，强化应急预案编制与演练。辽河、浑河、太子河干流1公里范围内禁止新增化工园区和有重大生态环境风险的生产项目。

## 第二节 强化环境风险应急处置

提升应急处置能力。建立全网络、全覆盖的预防预警、信息报送、风险管理、应急处置和应急联动体系。开展应急预案编制、评估、修订、备案等工作，定期组织应急演练。

强化环境应急队伍建设和物资储备。建立健全应急物资储备及社会救援物资为辅的物资保障体系，以石化、化工、有色金属采选等行业为重点，加强企业和园区环境应急物资储备。积极推动环境应急能力标准化建设，强化辐射事故应急能力建设。

构建环境应急响应联动机制。加强流域上下游应急机制的统一协调，推动建立跨市流域上下游突发水污染事件联防联控机制。建立资源整合共享、协调联动有力、沟通及时有效的环境应急联动机制。开展行政区域突发环境事件风险评估和应急资源调查，建立应急救援物资、应急监测力量、环境应急专家、专业处置队伍、危废处置资源数据库，实现整合与共享。建立畅通的突发环境事件信息通报渠道，加强应急、交通、水利、生态环境等部门应急联动，形成突发水污染事件应急处理处置合力。

## 第三节 加强环境风险防控设施建设

落实工业企业环境风险防范主体责任。以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。鼓励有条件的地区先行先试，开展河湖底泥重金属监测和累积性风险治理。

加强工业园区环境风险防范。在配套污水集中处理设施基础上，加强园区内工业废水的分类分质处理和监控，强化环境风险防范。开展工业园区污水处理厂综合毒性试点监测工作，实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，建设生态隔离带及其他防护工程。

# 第九章 重点流域保护方案

“十四五”期间，省生态环境厅根据《重点流域水水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》要求，按以下原则筛选：一是跨市（省）界河流；二是现状水质不达标或不能稳定达标的河湖；三是含有重要饮用水源地及上游的河湖；四是维系流域区域水生态安全格局、生物多样性等重要功能的河湖；五是环境风险高，易发突发事件的河湖。根据以上原则，筛选辽河水系的小柳河，太子河水系的南沙河、运粮河、杨柳河、五道河、海城河，大洋河水系的大洋河、哨子河，辽东沿海诸河水系的英那河共9条河流，结合鞍山市水系特征及水环境管理状况，将大辽河水系的解放河一并纳入鞍山市重点流域，制定水生态环境保护方案。

## 第一节 辽河水系

### （一）小柳河

- 以实现小柳河水质稳定达标、恢复生物多样性、实现有河有水为目标，开展小柳河水生态环境保护。

- 1.污染减排。对台安农业高新技术产业园污水处理厂提标改造，排放标准由一级B提高到一级A；对台安经济开发区污水处理厂进行扩建；建设台安县小柳河一级支流八角台街道九股河整治工程；二级支流老边沟八角台街道老边沟整治工程；台安县小柳河一级支流台东街道胜利干渠整治工程；台安县污水处理厂提升工程。

2.水资源保障。从辽河引水入小柳河，实现小柳河有河有水，保障大麦科湿地生态需水；建设台安县高标准农田，解决农田灌溉用水量大的问题，节约水资源。

- 3.生态保护修复。开展大麦科湿地修复，恢复湿地面积；恢复小柳河、旧绕阳河林带；为了保障盘锦兴安断面水质，开展辽河干流（鞍山段）河岸缓冲带自然封育。

## 第二节 太子河水系

### （二）杨柳河

以巩固提升杨柳河水质，维护自然生态为目标，开展流域综合整治与水利调度。

1.污染减排。认真落实河长制工作，加强河流巡查，及时发现、清理沿河垃圾及畜禽粪便；对重点排污企业污水排放实施实时监测，做好宁远、汤岗子污水处理厂运行监管，出水水质需优于达到地表水Ⅴ类。

2.水资源保障。合理调配太平沟水库水资源，保持源头水流动，解决已建闸坝阻隔河流水系连通性问题。

### （三）南沙河

以南沙河全境消灭劣Ⅴ类，水质稳定达标，实现有水有鱼的美丽河湖为目标，开展污染减排、污水管网建设与改造、闸坝改造、水生态修复，保障南沙河水质稳定达标。

1.污染减排。充分落实河长制度，发挥巡河、管河、护河、治河的作用；加强沿河工业污染源、农村地区垃圾监管；强化灵山工业园区排污企业监管，确保企业治污设施正常运行、达标排放，依法取缔关停“散乱污”企业，取缔、封堵沿河非法排污口。加强矿山公司选矿废水排放监管、矿山输送管道维护、矿山应急事故池建设与管理；实施南沙河流域污水收集管网清污分流改造工程，做好大孤山、判甲炉及东台污水处理厂运行监管，确保污水处理厂出水水质稳定达到地表水Ⅴ类以上水质标准。

2.水资源保障。继续开展南沙河上游矿山复垦，增加山体水源涵养能力，合理调控拦河闸坝，增强水系连通性。

3.生态保护修复。开展南沙河滨河绿地带建设等工程，增加南沙河植被覆盖率，提高南沙河水源涵养与自净能力。

### （四）运粮河

以全境消灭劣Ⅴ类水质，水质稳定达标，建设有水有鱼的美丽河湖为目标。开展环境监管与暗渠排口规范化建设，河道综合治理，污水管网改扩建，湿地建设，沿河绿化建设，保障运粮河水质稳定达标。

1.污染减排。落实河长制度，强化运粮河永宁暗渠、千山西路中部暗渠、机场路吐口、人民路吐口巡查工作，及时清淤，防止污水溢流；强化沿河工业污染源环境监管，严厉打击偷排、超标排污企业，严控鞍钢集团西大沟氟化物排入河流，增加中水回用量；实施鞍山城市水务及达道湾污水处理厂提标改造及管网完善等工程，做好永宁、东达及达道湾污水处理厂运行监管，确保污水处理厂出水水质稳定达到地表水Ⅴ类以上水质标准；规范暗渠排口，构建排污口监控系统，提升运粮河水环境监测能力。

2.生态保护修复。实施运粮河生态修复与水质净化工程，增加运粮河植被覆盖率，提升水体自净能力。

### （五）五道河

以五道河水质达标、增强水系连通性为目标，实施污水处理厂扩建及提标改造、疏通河道等项目，保障五道河水质稳定达标。

- 1.污染减排。强化沿河工业污染源环境监管，加强海城城市、腾鳌污水处理厂上游企业来水水质监管，确保污水处理厂进水水质达标；做好海城城市、腾鳌、南台等已建成污水处理厂的运行监管，确保污水处理厂出水水质稳定达到地表水Ⅴ类以上水质标准；加强五道河流域畜禽养殖行业监管，加速完成河流沿线养殖场“三防”设施建设，严禁粪污直排或偷排河流；实施海城城市污水处理厂扩容工程、五道河水污染治理与水生态保护工程。

2.水资源保障。综合整治上英水库库体和河道修缮工程，保障源头水流畅通。开展五道河宝宁寺至上英水库段河道疏通治理工程，增加河水流动性，保持河流畅通。

3.生态保护修复。开展五道河生态修复与净化工程，增加五道河植被覆盖率，提升水体自净能力。

### （六）海城河

以海城河水质稳定达标为目标，开展矿山修复，河道综合整治，河岸带植被修复，保障海城河水质稳定达标。

1.污染减排。实施八里、牛庄及毛祁污水处理厂新改扩建及配套管网完善等工程，做到污水全收集全处理；强化河流沿线日常监管工作，封堵各类非法排污口；加强污水处理厂运行监管，确保牌楼、析木、西柳、八里污污水处理厂出水稳定达到地表水Ⅴ类以上水质标准；加速完成河流沿线养殖场“三防”设施建设，严禁粪污直排或偷排河流。

- 2.水资源保障。提高上游水源涵养能力，加强水库维护与修缮，合理调控拦河闸坝，增强水系连通性，适当下泄生态流量。

3.水生态保护修复。开展上游矿山修复、河岸带植被修复、河道与河岸缓冲带退耕。

## 第三节 辽东沿海水系

以保障近岸海域与河流水质，以入海河流水质达标、饮用水源安全为重点开展大洋河、英那河等主要河湖保护。

### （七）英那河

- 为维持英那河水库饮用水源Ⅱ类水质为目标，开展河道清淤、退化林地恢复，持续保持英那河水库优良水体。

- 1.水资源保障。开展沙河及其二级支流清淤工作，加强英那河水库饮用水水源保护。

- 2.生态保护修复。对一级支流沙河、二级支流15度以上坡地采取植被综合生态治理，涵养水源、防止水土流失，做到以山涵水，以水养山。

### （八）大洋河

- 以持续保持大洋河优良水体、实现下河游泳、人水和谐为目标，开展城东洋河大桥段河道综合整治工程、上游矿山生态修复工程。

- 1.污染减排。加强大洋河上游偏岭镇段、哈达河哈达碑镇段矿山公司选矿废水排放监管，矿山输送管道维护，强化矿山应急事故池建设及管理，避免废水直排入河；实施岫岩县污水处理厂扩容及雅河工业园区管网完善等工程，做好偏岭污水处理厂、岫岩县污水处理厂运行监管，确保污水处理厂出水水质达到排放要求；加强大洋河临港工业园区排污企业监管，确保企业治污设施正常运行、达标排放。依法取缔关停“散乱污”企业，取缔、封堵沿河非法排污口。

- 2.水资源保障。规范河道挖沙活动，避免河道下切影响枯水期水位、水系连通；开展城东洋河大桥段闸坝改造、河岸湿地建设、亲民设施建设，提高水系流通性、改善水体富营养化、使城东洋河大桥段成为人们娱乐、下河嬉戏、游泳的河段，实现人水和谐。

- 3.生态保护修复。开展偏岭镇三间房河、哈达碑镇哈达河等地区矿山生态修复，偏岭镇丰源河、前营子镇雅河等山区林地恢复，增强水源涵养功能，减少水土流失。

### （九）哨子河

- 以持续保持哨子河优良水体、恢复土著鱼类为目标，开展哨子河矿山生态修复、林地恢复，保障哨子河优良水体工功能，增加土著鱼类数量。

- 1.污染减排。加强古洞河支流大房身乡段、香炉河支流牧牛乡、三家子镇、韭菜沟乡交界处矿山公司选矿废水排放监管，矿山输送管道维护，强化矿山应急事故池的建设及监管；精确化管理哨子河流域农田施肥方式，减少流域化肥使用量。

- 2.水资源保障。开展朝阳乡石谷沟河、朝阳乡童佳岭河等山区退化林地恢复，提高水源涵养能力，减少水土流失。

- 3.生态保护修复。严厉打击河道非法捕捞、挖沙等破坏河道生态环境的行为，及时清理浮萍等污染物，做好哨子河下游土著鱼类恢复工作；开展大房身乡古洞河老爷庙处矿山生态修复，恢复退化自然林地，减少水土流失，增强水生态系统的稳定性。

## 第四节 大辽河水系

### （十一）解放河

以水质稳定达标为重点，开展感王污水处理厂提标改造，实现解放河“有鱼有草”。

- 1.污染减排。开展感王污水处理提标改造工程建设，排水主要污染物提标至地表水Ⅳ类标准。

- 2.生态保护修复。开展解放河两岸及河面垃圾、水草等定期清理与维护工作，实现有鱼有草。

# 第十章 保障措施

## 第一节 加强组织领导

- 全面落实“党政同责、一岗双责”。把水生态环境保护重点工程纳入鞍山市生态环境保护规划，确保各项工作任务落地落实。强化部门协作，有关部门按照职责分工，制定落实方案计划，推动任务落实。

## 第二节 加大资金投入

- 加强财政预算与规划实施有效衔接，按照水生态环境任务，积极争取上级资金支持，拓宽资金筹措渠道，健全投资回报机制，积极推进政府和社会资本合作，引导社会资本参与水生态环境保护项目建设，持续推进“十四五”水生态环境保护重大项目实施。

## 第三节 健全评估考核机制

- 各地区各部门积极推进《规划》任务、项目落实，每年对规划执行情况进行跟踪总结，及时调整工作部署，开展规划执行情况的中期评估和终期考核，切实保障规划落地实施。

## 第四节 强化队伍建设

- 持续加强水生态环境保护铁军建设，强化县区、乡镇（街道）等基层水生态环境队伍建设，增强水生态环境监测、监察执法能力。

## 第五节 加强科技支撑

系统推进区域污染源头控制、过程削减、末端治理等技术创新，整合高校、科研院、优质企业科技资源，激发创新活力，推动水生态环境大数据应用，提高科技支撑能力，不断提升水污染防治科学化、信息化和精细化水平。

## 第六节 推进多方联动

加强各级政府、部门，以及流域上下游、左右岸各级政府、各部门之间协调，积极推进跨界河流双边协调机制与应急处理能力建设。加大环境执法监督力度，推进联合执法、区域执法、交叉执法，强化执法监督和责任追究。加大宣传教育力度，引导公众参与。

# 附表

- 附表1 鞍山市重点流域控制单元划分（鞍山）

| 序号 | 控制单元 | 国考断面 | 汇水区 | 主要河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连市黄海诸河（辽宁省）控制单元 | 万泰 | 万泰汇水区范围 | 英那河 |
| 2 | 大洋河（辽宁省） 控制单元 | 大洋河桥 | 大洋河桥汇水区范围 | 大洋河 |
|  |  | 关门山大桥 | 关门山大桥汇水区范围 | 哨子河 |
|  |  | 口子街 | 口子街汇水区范围 | 大洋河 |
| 3 | 海城河（辽宁省） 控制单元 | 关帝庙大桥 | 关帝庙大桥汇水区范围 | 海城河 |
|  |  | 牛庄 | 牛庄汇水区范围 | 海城河 |
| 4 | 辽河（辽宁省） 控制单元 | 丁家柳河桥 | 丁家柳河桥汇水区范围 | 小柳河 |
| 5 | 太子河（辽宁省） 控制单元 | 刘家台 | 刘家台汇水区范围 | 太子河 |
|  |  | 小姐庙 | 小姐庙汇水区范围 | 太子河 |
|  |  | 新台子/太平沟 | 新台子/太平沟汇水区范围 | 杨柳河 |

- 附表2“十四五”国控断面水质目标清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 所属 流域 | 所在水体 | 断面名称 | 2020年水质现状 | 2025年水质目标 | 2020年超标指标（超标倍数） | 2020年 超标原因 | 预计达标年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 辽河流域 | 小柳河 | 丁家柳河桥 | Ⅴ | Ⅴ | - | - | 2025 | - |
| 2 | 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | 大凌河及辽东沿海诸河流域 | 英那河 | 万泰 | Ⅰ | Ⅱ | - | - | 2025 | - |
| 3 | 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | 大凌河及辽东沿海诸河流域 | 哨子河 | 关门山大桥 | Ⅰ | Ⅱ | - | - | 2025 | - |
| 4 | 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | 大凌河及辽东沿海诸河流域 | 大洋河 | 口子街 | Ⅱ | Ⅱ | - | - | 2025 | - |
| 5 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | 辽河流域 | 海城河 | 关帝庙大桥 | Ⅴ | Ⅲ | 总氮（1.7） | 污水厂出水水质不能稳定达标 | 2025 | - |
| 6 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | 辽河流域 | 海城河 | 牛庄 | Ⅴ | Ⅲ | COD(0.57）氨氮（2.5）总磷（1.6） | 海城河东四管理区污水处理厂未开工，生活污水直排量大。海城河流域面源污染严重。 | 2025 | - |
| 7 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市、千山区、立山区、铁东区、铁西区 | 辽河流域 | 太子河 | 刘家台 | Ⅴ | Ⅲ | 0 | 0 | 2025 | - |
| 8 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市、千山区、立山区、铁东区、铁西区 | 辽河流域 | 太子河 | 小姐庙 | Ⅴ | Ⅲ | 0 | 0 | 2025 | - |
| 9 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市、千山区、铁东区、铁西区 | 辽河流域 | 杨柳河 | 新台子 | Ⅴ | Ⅳ | 总磷（0.67） | 枯水期污染物浓度较高，点源污染严重。 | 2025 | - |
| 10 | 辽宁 | 鞍山 | 千山区 | 辽河流域 | 杨柳河 | 太平沟 | Ⅳ | Ⅲ | COD(0.2) | 受闸坝影响，杨柳河水体流动缓慢，断面水质不稳定达标。 | 2025 | - |

- 附表3城市集中式饮用水水源目标清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 所属流域 | 所在水体 | 水源地名称 | 水源地类型 | 2020年水质现状 | 2025年水质目标 | 预计达标年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 辽河流域 | 辽河 | 辽河油田台安 | 地下水型 | Ⅲ | Ⅲ | 2025 | - |
| 2 | 辽宁 | 鞍山 | 经济开发区 | 辽河流域 | 大辽河（浑河） | 西郊 | 地下水型 | Ⅲ | Ⅲ | 2025 | - |
| 3 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | 辽河流域 | 大辽河（浑河） | 海城拦河 | 地下水型 | Ⅲ | Ⅲ | 2025 | - |
| 4 | 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 辽河流域 | 辽河 | 台安水源 | 地下水型 | Ⅳ | Ⅲ | 2025 | - |
| 5 | 辽宁 | 鞍山 | 岫岩满族自治县 | 大凌河及辽东沿海诸河流域 | 大洋河 | 岫岩水源 | 地下水型 | Ⅱ | Ⅲ | 2025 | - |
| 6 | 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | 辽河流域 | 大辽河（浑河） | 开发区水源 | 地下水型 | Ⅲ | Ⅲ | 2025 | - |

- 附表4达到生态流量（水位）底线要求的河湖目标清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 控制 单元 | 水体 名称 | 水体 类型 | 生态流量（m³/s） |  | 生态水位（m） |  | 预计达到底线要求的年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020年下泄流量 | 2025年目标 | 2020年实际水位 | 2025年目标 |  |  |
| 1 | 辽宁 | 鞍山市 | 台安县 | 辽河鞍山市 控制单元 | 小柳河 | 河流 | 0.05 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2025 |  |

- 附表5试点开展流域水生生物完整性指数评价的水体清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 水体名称 | 水体类型 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山市 | 太子河 | 河流 | 着生藻类、底栖动物 |

- 附表6恢复“有水”的河流清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 水体名称 | 恢复“有水”的河流长度（公里） | 恢复“有水”的时间 | 预计达到目标要求的年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山市 | 小柳河 | 6.2 | 5-10月 | 2025 |

- 附表7以重现土著鱼类为目标的水体清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 国控断面对应 汇水范围 | 水体 名称 | 水体 类型 | 土著鱼类 |  | 消失时间 | 预计重现年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 俗称 | 学名 |  |  |  |
| 1 | 辽宁 | 鞍山市 | 大洋河桥 | 哨子河 | 地表水体 | 鳌口鱼 | 斑鳜 | - | 2025 | 数量少 |
| 2 | 辽宁 | 鞍山市 | 大洋河桥 | 哨子河 | 地表水体 | 虫虫鱼 | 唇䱻（huá） | - | 2025 | 数量少 |

- 附表8河湖生态缓冲带修复的水体清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 控制单元 | 水体 名称 | 水体 类型 | 经度 | 纬度 | 修复长度 （m） | 宽度 （m） | 预计完成 年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山市 | 立山区 | 城昂堡大桥 | 南沙河 | 河流 | 123.02234 | 41.158196 | 500 | 150 | 2025 | - |
| 2 | 辽宁 | 鞍山市 | 海城市 | 刘家台 | 五道河 | 河流 | 122.68994 | 41.058000 | 800 | 330 | 2025 | - |
| 3 | 辽宁 | 鞍山市 | 海城市 | 刘家台 | 太子河 | 河流 | 122.61527 | 41.04977 | 3000 | 870 | 2025 | - |
| 4 | 辽宁 | 鞍山市 | 海城市 | 小姐庙 | 太子河 | 河流 | 122.52021 | 122.52021 | 3000 | 1200 | 2025 | - |
| 5 | 辽宁 | 鞍山市 | 海城市 | 关帝庙大桥 | 海城河 | 河流 | 122.89753 | 40.749208 | 700 | 130 | 2025 | - |
| 6 | 辽宁 | 鞍山市 | 海城市 | 牛庄 | 海城河 | 河流 | 122.763119 | 40.833424 | 500 | 650 | 2025 | - |

- 附表9湿地恢复（建设）清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 控制单元 | 湿地名称 | 湿地类型 | 2020年天然湿地面积 （万hm²） | “十四五”拟新增恢复面积（hm²） | 预计完成年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 辽宁省丁家柳河桥断面汇水区对应汇水区范围 | 大麦科湿地自然保护区 | 辽宁省大麦科湿地公园 | 0.65 | 1000 | 2025 |  |

- 附表10人工湿地水质净化工程清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 控制单元 | 湿地名称 | 建设位置 所属类型 | 经度 | 纬度 | 建设面积（亩） | 预计完成年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辽宁 | 鞍山市 | 铁西区 | 城昂堡 大桥 | 南沙河湿地建设工程 | 南沙河 | 122.9461098 | 41.18920326 | 300 | 2025 | - |

- 附表11恢复“有水”的河流清单

| 序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 控制单元 | 水体名称 | 水体类型 | 恢复“有水”的 河流长度（km） | 恢复“有水”的时间 |  | 预计达到目标 要求的年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时长（天） | “有水”的具体月份 |  |  |
| 1 | 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 丁家 柳河桥 | 小柳河 | 河流 | 6.2 | 180 | 5-10月 | 2025 |  |

- 附表12规划工程项目表

| 省份 | 地市 | 区县 | 乡镇 | 控制 单元 | 项目名称 | 项目概况 | 投资 （万元） | 项目 大类 | 项目 细类 | 项目 进展 | 完成 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 农业高新技术产业园区 | 丁家柳河桥 | 台安农业高新技术产业园污水处理厂提标改造工程 | 台安县六里桥南，台安农业高新技术产业园污水处理厂厂区内。台安农业高新技术产业园污水处理厂处理量30000m³/d，排放标准由一级B提高到一级A，保障小柳河水质达标。 | 2906.7 | 城镇污水 处理及管网 建设 | 城镇污水处理及管网建设与改造 | 已完工 | 2021年 | 小柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 经济开发区 | 丁家柳河桥 | 辽宁台安经济开发区污水处理厂扩建工程 | 在九股河路与六环路的交界处，六环路北侧，九股河西侧，辽宁台安经济开发区现有污水处理厂厂区内，污水处理规模为25000m3/d，此外考虑到污水厂污泥处理及周边市政用水，确定再生水系统建设规模为7200m3/d。 | 5460 | 城镇污水 处理及管网建设 | 再生水利用工程 | 在建 | 2025年 | 小柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 台安县 | 丁家柳河桥 | 台安县城区生态综合工程 | 1、对台安县小柳河一级支流八角台街道九股河整治工程，整治九股河长4100米，河道宽17米，两侧生态护岸各25米； 2、对台安县小柳河二级支流老边沟八角台街道老边沟整治工程，整治老边沟长6200米，河道宽15米，两侧生态护岸各15米； 3、对台安县小柳河一级支流台东街道胜利干渠整治工程，整治胜利干渠长5200米，河道宽10米，两侧生态护岸各10米。涉及拆除管线5000米；涉及改建管线20000米，涉及拆除建（构）筑物2000平方米，涉及拆除道路3000平方米；改建道路3000平方米，改造人工河道1500米。 | 9135 | 水生态保护修复 | 河道生态 综合整治 | 未开工（立项） | 2025年 | 小柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 富家镇 | 丁家柳河桥 | 引水工程 | 利用现有的农田排灌沟渠从台安县富家镇三道村引辽河水至富家镇双岔村入小柳河，解决小柳河断流问题，保障大麦科湿地供水。 | 1000 | 水资源优化调度 | 引水工程 | 未开工（立项） | 2025年 | 小柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 台安县 | 丁家柳河桥 | 建设高标准 农田 | 按照海城市农田实际状况结合《GBT30600-2014－高标准农田建设通则》，在大麦科湿地周边农田推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。提高农田灌溉水有效利用系数达到 0.6，节约地下水资源。进行高标准农田建设8685公顷，减少灌溉用水1377万m³。 | 19541 | 生态流量 保障 | 水资源优化调度 | 未开工（立项） | 2025年 | 小柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县 | 台安县 | 丁家柳河桥 | 水生植物恢复工程 | 在小柳河河道内进行浮水、浮叶等水生植物栽植或移植300公顷，投资200万元；小柳河河道内实施饲草生态恢复小区和建立芦苇生态恢复小区共400公顷。投资250万元。 | 450 | 水生态保护修复 | 河湖水生植被 恢复 | 未开工（立项） | 2025年 | 小柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 千山区 | 对桩石街道 | 太平沟 | 千山区对桩石街道太平沟村闸坝改造工程 | 太平沟村3个蓄水闸坝改造，河道长280米，恢复河流的连通性 | 200 | 水资源优化调度 | 闸坝改造 | 未开工（立项） | 2025年 | 杨柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 千山区 | 旧堡街道 | 新台子 | 闸坝改造工程 | 对千山区杨柳河旧堡街道杨柳河桥湿地1个闸坝进行改造，保持河流畅通，解决水体富营养化；建设湿地接纳降水的坑泡，增加湿地蓄水不足。对千山区唐家房河果园村1个蓄水闸坝改造，恢复河流的连通性。 | 100 | 水资源优化调度 | 湿地闸坝 改造 | 未开工（立项） | 2025年 | 杨柳河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 鞍山市区 | - | 刘家台 | 鞍山南沙河流域环境综合整治系统工程 | 排水管网工程。包括新建排水管道130公里；改扩建泵站5座；截流干管非开挖修复2.5km；现状排水管网疏通与检测400km；生态修复和海绵建设工程；新建文化智创、樱山、水岸休闲3处生态隔离带，总面积76.99公顷；生态护岸及内源污染控制工程。主河道及上游支流清淤24.25万m3；千山支流生态护岸改造5.0km长；排水智慧监管平台系统一座。 | 136400 | 城镇污水 处理及管网建设；水生态保护修复 | 城市污水 处理管网改扩建工程；河湖及岸带植被恢复 建设 | 在建 | 2027 | 南沙河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 铁东区 | - | 刘家台 | 羊耳峪垃圾渗滤液应急事故池建设工程 | 在南沙河流域羊耳峪垃圾场增加渗滤液应急事故池，预防暴雨期间渗滤液外排问题 | 20 | 风险预防 | 环境风险 事故应急 | 已完工 | 2021年 | 南沙河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 立山区 | - | 刘家台 | 南沙河劳动路桥上游城市段闸坝改造工程 | 对南沙河立山区立山街道劳动路桥至千山街道七号桥河段闸坝进行改造，适当降低闸坝高度，或增加人工放水孔，增加河流连通性，保持河流畅通 | 100 | 水资源优化调度 | 闸坝改造 工程 | 未开工（立项） | 2025年 | 南沙河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 市区 | - | 刘家台 | 鞍山市运粮河生态环境综合治理工程——水环境监管能力建设工程 | 在人民路暗渠吐口、机场路暗渠吐口、西大沟入河口等沿河主要入河口设置水质检测点15处，并沿河布置监控点位，构建监控系统等。 | 1500 | 排污口整治 | 入河排污口综合整治 | 在建 | 2021年 | 运粮河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 市区 |  | 刘家台 | 鞍山市达道湾污水处理厂提标改造工程 | 对达道湾污水处理厂进行提标改造，标准为氨氮≤1.5mg/l、总磷≤0.3mg/l达到地表四类水标准，COD≤40mg/l、BOD≤10mg/l达到地表五类水标准，其他项目出水标准为一级A。另外实施污水转输工程。 | 7500 | 城镇污水 处理及管网 建设 | 城镇污水处理及管网建设与改造 | 已完工 | 2022年 | 运粮河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 市区 |  | 刘家台 | 鞍山市西部第二污水处理厂提标改造工程 | 对西部第二污水处理厂进行提标改造，标准为氨氮≤1.5mg/l、总磷≤0.3mg/l达到地表四类水标准，COD≤40mg/l、BOD≤10mg/l达到地表五类水标准，其他项目出水标准为一级A。污水转输工程，建设管线、一体化泵站。解决运粮河上游污水厂、杨柳河流域污水厂处理负荷较低问题。 | 9500 | 城镇污水 处理及管网 建设 | 城镇污水处理及管网建设与改造 | 拟开工 | 2022年 | 运粮河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 市区 | - | 刘家台 | 鞍山市运粮河生态环境综合治理工程 | 实施沿线污水截流（其中污水管网完成4300米，调水管网完成2240米）、河道清淤（河道清淤面积约56万平方米）、暗渠排口改造2座、垃圾清理（清理建筑及生活垃圾约5万立方）、人工湿地、运粮湖公园及滨河景观带等工程。 | 32000 | 水生态保护修复 | 河道综合 整治 | 已完工 | 2021年 | 运粮河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 刘家台 | 海城城市污水处理厂扩容工程 | 海城城市污水处理厂扩容改造工程一期2.5万吨/日。 | 14645 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水厂提标改造 工程 | 拟开工 | 2025年 | 五道河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 刘家台 | 五道河生态环境综合整治工程 | （1）前柳河南台湿地人工湿地水质净化工程。位于沈大高速南台出口，建设傍河人工湿地水质净化工程，工程占地10.7ha，其中人工湿地占地10ha，围堰缓冲带占地0.7ha。 （2）三通河缓冲带生态保护修复工程。工程位于三通河南草河汇合口下游，占地面积62ha。 （3）入河排污口监管能力建设工程。10处排口智能化监管，监测指标化学需氧量、氨氮、总磷。 | 9807.5 | 水生态保护修复 | 河道综合 整治 | 拟开工 | 2024年 | 五道河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 关帝庙大桥 | 海城市海城河上游河岸带植被修复 | 海城河上游析木镇河岸带植被修复工程，修复面积20公顷；孤山镇河岸带植被修复面积40公顷。 | 900 | 水生态保护修复 | 河湖生态缓冲带修复 | 未开工（立项） | 2025年 | 海城河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 关帝庙大桥 | 海城河支流源头水整治工程 | 海城市牌楼镇杨甸水库库体和河道修缮工程，占地2公顷，保障源头水流畅通。 | 100 | 水资源 优化调度 | 水库库体及河道修缮 | 未开工（立项） | 2025年 | 海城河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 牛庄 | 海城市东四管理区一体化生活污水处理项目 | 新建污水管道1.9公里，一座处理规模为700立/天的污水处理设施。 | 1130.86 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水厂提标改造 工程 | 已完工 | 2022年10月 | 海城河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 牛庄 | 牛庄镇污水处理厂二期改扩建工程 | 新建二期污水处理厂，设计处理规模为0.5万立/天，出水执行地表水五类标准。 | 3500 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水厂提标改造 工程 | 拟开工 | 2023年 | 海城河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 牛庄 | 八里污水处理厂扩建工程 | 八里污水处理厂扩容至3000吨/日。 | 2300 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水厂提标改造 工程 | 拟开工 | 2023年 | 海城河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 小姐庙 | 高标准农田建设 | 按照海城市农田实际状况结合《GBT30600-2014－高标准农田建设通则》在海城市牛庄镇、望台镇、温香镇、高坨镇、腾鳌镇等乡镇地区选择部分农田进行高标准农田建设2000公顷，减少灌溉用水317万m³。 | 4500 | 水生态保护修复 | 建设 高标准农田 | 未开工（立项） | 2025年 | 太子河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 丁家桥 | 鞍山市海城市解放河感王污水处理厂提标改造工程 | 鞍山市海城市感王污水处理厂，处理规模4万吨/日，排放标准为一级B，通过对感王污水处理进行提标改造，将污水处理厂提标至地表水Ⅴ类标准。 | 5000 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水 处理设施 建设与改造 | 未开工（立项） | 2023年 | 解放河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城市 | - | 丁家桥 | 解放河河道保护修复措施 | 对解放河河道内垃圾、杂物、浮萍、藻类物质等进行清理工作，净化水质，进一步提升解放河水生态系统功能。 | 10 | 水生态保护修复 | 河道清理 | 未开工（立项） | 2025年 | 解放河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | - | 万泰 | 岫岩县沙河河道清淤工程项目 | 对岫岩县新甸镇沙河下游与阎家堡河（合顺屯）交汇处700米、后梨树底下村段处1100米、庙前村段1170米河道淤积进行清淤；对河道淤积泥沙进行清理、收集、处理 | 955 | 水生态保护修复 | 河道清淤 工程 | 未开工（立项） | 2025年 | 英那河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | - | 口子街 | 岫岩满族自治县新建污水处理设施及污水管网工程 | 计划总投资约2.3亿元，新建一座日处理污水6万吨的污水处理设施，采用A2/O工艺，出水水质达到一级A标准。并配套新铺设一条5公里污水截流干管。 | 23000 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水 处理设施 建设与改造 | 拟开工 | 2023年 | 大洋河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | - | 口子街 | 岫岩县雅河办事处工业集聚区污水收集管网建设及改造项目 | 雅河办事处巴家堡村新建污水收集管网2公里，改造7公里原有污水管网。 | 1600 | 城镇污水 处理及管网建设 | 城镇污水 处理设施 建设与改造 | 拟开工 | 2023年 | 大洋河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | - | 口子街 | 岫岩县大洋河城东洋河大桥段河道综合整治工程 | - 对岫岩县岫岩镇大洋河河坝改造工程，增加河流流动性，保持河流畅通，改善水体富营养化。 - 2.对岫岩县岫岩镇大洋河两岸湿地建设工程，河长度约为1.3公里，河道两侧适当建设一些观赏与净化水质的湿地，改善水体富营养化。 - 3.城东洋河大桥段为居民居住区景观河段，河水清澈，水质为优良水体，目前主要为观赏河段，亲民设施薄弱，对大洋河进行亲民设施建设，使城东洋河大桥段成为人们娱乐、下河嬉戏、游泳的河段。 | 1520 | 水生态保护修复 | 河道污染 综合整治 | 未开工（立项） | 2025年 | 大洋河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | - | 口子街 | 岫岩县大洋河矿山生态修复工程 | 1.对岫岩县大洋河一级支流三间房河偏岭镇小北沟、曲东沟矿山进行环境生态修复工程，矿山修复面积约为290公顷。 2.对岫岩县大洋河一级支流包家堡河偏岭镇东大沟门以上山区矿山进行环境生态修复工程，涉及青房身、夹槽里沟、道洞沟，矿山修复面积约为90公顷。 3.对岫岩县大洋河一级支流哈达河哈达碑镇刘家堡子石门沟、玉石矿村坨沟、荒沟堡东沟矿山进行环境生态修复工程，矿山修复面积约为57公顷。 恢复矿山良好生态环境、恢复植被、降低矿山重金属污染风险、减少水土流失和河道泥沙淤积。 | 6182 | 水生态保护修复 | 恢复矿山良好生态环境、恢复植被、降低矿山重金属污染风险、减少水土流失、河道泥沙淤积 | 在建 | 2023年 | 大洋河 |
| 辽宁 | 鞍山 | 岫岩县 | - | 关门山 | 岫岩县哨子河林地恢复工程 | - 对岫岩县哨子河一级支流石谷沟河朝阳乡石人沟附近林地进行林地恢复工程，林地恢复总面积约为27公顷。 - 2.对岫岩县哨子河二级支流童佳岭河朝阳乡佟岭后、北沟、王泡沟附近林地进行林地恢复工程，林地恢复总面积约为16公顷。增加山区植被面积及水源涵养林面积、减少水土流失。 | 220 | 水生态保护修复 | 退化林地、修复 | 未开工（立项） | 2025年 | 哨子河 |