鞍千景管发〔2021〕30号

关于印发《千山风景名胜区深入实施水污染综合治理工作方案》的通知

各相关部门、单位：

《千山风景名胜区深入实施水污染综合治理工作方案》的通知印发给你们，望认真贯彻执行。

鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2021年7月27日

鞍山市千山风景名胜区管委会办公室 2021年7月27日印发

# 千山风景名胜区深入实施水污染综合治理

# 工作方案(讨论稿)

按照市政府市长办公会议统一安排部署，深入打好污染防治攻坚战，全面推进流域污染治理，加快实现水资源、水生态、水环境“三水统筹”，确保市控断面水质稳定达标，水生态环境明显改善，结合地区实际，制定本方案。

一、总体要求

以流域水生态环境质量改善为目标，以断面水质达标为核心，以“堵污口、清淤泥、净水质”为重点，坚持精准治污、科学治污、依法治污，通过不断强化工程措施和管理措施及科技治污措施，全面提升污水处理设施运行效率，彻底解决和消除污水直排和溢流等问题，促进经济社会发展与生态环境保护良性互动。针对1个市控断面水质目标（见附件1），2条主要河流污染情况，建立问题清单，实施销号制度，逐年实现稳定达标。（见附件2—3）。

二、工作目标

河流水质全面稳定达标。

三、重点任务

（一）强化河流生态环境管控

1.强化沿河污染管控。加强沿河企业监管力度，严查超标排污、非法偷排等问题；加强河道管理，及时清理河道、河面及河流沿岸的各类垃圾及漂浮物；加强沿河排放口管控，确保沿河两岸无违法排污。（生态环境分局，林业水利办牵头，各级河长具体负责）

2.强化未接入城市污水管网餐饮企业管理，确保该类企业污水去向。对吸污车加强管理，要求吸污车与污水处理厂签订排水合同，清理非法吸污车。要求企业和吸污车建立台账。（生态环境分局、住建办、社会事业局牵头）

3.加强河流断面水质管理。实施河流水质包保制度，对辖区河流逐河段、逐区域进行细化，落实各村河流断面水质领导包保制度；综合运用河流监测数据，及时预判河流断面水质污染趋势，并采取有效措施确保断面水质达标；按月发布重点河流断面水质状况；建立河流断面水质各村包保制度，明确包保责任。（生态环境局、林业水利办牵头，各村具体负责）

4.实施入河排污口排查整治。按照“封堵一批、整治一批、规范一批”原则整治入河排污口。对辖区排口进行整治，1个排污染实施规范化设置；对雨污混排口上游重点区域河岸垃圾、河道边厕所、河道边畜禽、村民生活污水排口进行集中整治（生态环境分局、林业水利办、住建办、社会事业局牵头，河流所在村具体负责）

5.严控畜禽养殖污染。依据《鞍山市辽、浑、太干流及其支流畜禽禁（限）养区划定方案》,根据禁养区管理要求清理规模化养殖业户，推进畜禽粪污资源化利用。强化监测和执法监管，彻底排查畜禽养殖污染源，杜绝畜禽养殖废水直排以及粪污乱堆乱放，严控禁养区内畜禽养殖污染。（社会事业局、生态环境分局牵头，行政审批服务局配合，各村具体负责）

6.加强浅层地温资源管理。加强浅层地温资源有序开发和地源热泵使用规范管理。建立浅层地温资源监测与监管机制，做好地源热泵对地质、水资源、水环境影响的评估、监测和监管，确保该地区的地质环境、水资源、水环境免受破坏。对未按规定取水、污染水质、破坏土壤热平衡、产生地质灾害、回灌率达不到相关标准要求等问题, 按照国家有关法律法规依法查处。（林业水利办牵头，自然资源三分局、行政审批局配合）

（二）持续推进污水收集及治理工程建设

7.完善污水收集体系，全面加强千山东路城市污水管网覆盖地区配套管网建设。新建地产项目实施雨污分流改造、温泉区污水管网维修、温泉供水管网维护等工程化网建设及完成工程，逐步提升污水管网覆盖地区污水收集率以及老旧污水管网改造和破损修复，科学实施沿河沿湖截污管道建设。实现污水应收尽收。（住建办牵头，林业水利办配合）

8.持续开展河道生态环境综合整治工程。实施南沙河生态化改造、河道清淤、拆除私建水坝、水植净化等工程，改善河流水质，提升河道生态环境。（林业水利办牵头，住建办配合）

10.推进农业农村污染源防治。

结合农村改厕、黑臭水体治理等措施，统筹推进县域农村生活污水治理。重点整治管网未覆盖地区的上石桥村生活、餐饮污水排放问题。（生态环境分局、社会事业局、住建局、林业水利办）

一是引导和支持养殖场户将养殖业与种植业有机结合，通过种养业生态循环，促进畜禽养殖废弃物资源化利用。(社会事业局)

二是开展化肥农药减量增效，推广绿色防控技术，减少农药使用量。（社会事业局）

三是集成创新、推广应用技术模式，提高技术推广率，推进果菜茶有机肥替代化肥试点项目建设。杜绝农业农村污染源影响河流断面水质达标。（社会事业局）

11.持续谋划水污染治理工作。根据“十四五”水环境管理面临的形势与任务，结合本地区、本部门的生态环境保护职责，谋划水污染防治、水生态修复、水资源涵养等水生态环境保护项目，制定出台相关治理及管理规划、计划措施。（生态环境分局、经发办、住建办、林业水利办、社会事业局、自然资源三分局具体负责）

（三）强化科技治污支撑

12.建设流域水环境质量综合管理平台。一是配合市生态环境部门在跨区断面、重点排污口及流域管网重点位置设置自动采样点或视频监控，及时分析河流、排污口及管网等情况，进行多源监测数据整合，形成“水环境数据库”。从常规监测指标水质评价、污染溯源数据分析、特征风险污染物监控、重点区域污染排查和防控、污染物时空变化趋势分析、重点区域入河污染物通量评估等方面开展监测数据的分析和应用，用数据为依据，实现污染物精准溯源；二是利用市生态环境部门的监控设施强化污水治理设施过程监控。配合市生态环境部门安装污水处理装置过程监控设施，分享市生态环境部门环保大数据并运用到监管执法中，提高日常监管的精准度和执法效率。（生态环境分局牵头，林业水利办、住建办、社会事业局配合，河流所在村具体负责）

13.配合市生态环境部门开展探索第三方河流污染管控技术服务模式。配合市生态环境部门聘请的有资质的第三方为市控断面所在河流日常监管提供技术和数据支撑，加强对断面上下游、左右岸的巡查力度，对重点流域开展巡查工作，通过日常巡查掌握主要污染源排放情况，对水质变化进行数据分析，利用多手段进行污染溯源，实现重点河流断面稳定达标。（生态环境分局牵头，财政办、住建办、林业水利办、社会事业局配合）

（四）理顺河道水环境管理体制

14.深入落实辖区负责制。河流所在村对辖区河道水环境负总责，要充分发挥镇（街道）和村两级组织巡河、看河、护河的作用，真正做到巡河查污、溯源治污、治理达标的目的。（林业水利办牵头，河流所在村具体负责）

15.推进沿河暗渠、排水沟巡查管理机制。常态化检查和维护沿河排水暗渠、排水沟，彻底解决垃圾沿岸堆放、沿河厕所、城镇生活污水直排、雨污水错接混接等现象。（林业水利办、住建办、社会事业局牵头）

16.推进河道流域水环境管理机制。对治污设施运行以及河流水质变化情况实施跟踪巡查，改变“重建设，轻管理”的局面，按照市生态环境部门统一部署对南沙河等流域采取专业队伍管理模式，加强河流日常管理维护。对影响河流水质的隐患做到“抓早”“抓小”，及时解决问题，化解水质超标风险。（住建办、林业水利办牵头）

（五）水生态保护与修复

17.建设河道生态培育区。借鉴辽河生态封育经验，适时逐步开展河道退耕还林还草，适宜河段沿岸设置生态阻隔带，防止降雨时水土流失、污染物冲刷入河，增加河道生物多样性，提升河流水生态环境质量。（林业水利办牵头，住建办、自然资源三分局、生态环境分局配合）

18.因地制宜开展水植净水建设。以净化河流断面水质为重点，水生态修复为目的，在南沙河适宜河段，实施维持生物多样性、调节流量、控制洪涝、补充地下水、拆除私建坝体、降解污染物等作用改善河流生态环境，促进水生态修复。（林业水利办、自然资源三分局牵头，住建办、生态环境分局配合）

（六）水污染风险防范

19.落实重点涉水企业环境风险防范主体责任。涉水重点排污单位，必须建立环境风险防范体系，加强信息公开。（生态环境分局牵头）

20.提升应急处置能力。加强水环境突发事件预防预警和应急处置，建立预防预警、信息报送、风险管理、应急处置和应急联动体系。加强对风险源的监管，开展应急预案编制、评估、修订、备案等工作，按预案开展应急演练。（生态环境分局牵头）

四、工作要求

（一）压实工作责任。各相关部门要落实“党政同责、一岗双责”，全面担负起辖区河流水环境质量责任。制定本部门工作方案，明确治理任务与完成时限，确保工作落实到责任单位和具体责任人；对影响流域水环境质量的问题，要落实责任，细化措施，按时限完成各项任务。各有关部门要注重联合作战，加快推进本方案中各项工程及管理措施的落实。

（二）强化资金保障。财政部门要统筹安排水污染防治资金,加大投入力度,合理运用好税收、价格、补偿、奖励等优惠政策获得资金来源，保障水污染防治工作顺利实施。

（三）加大管理力度。有关部门按照各自职责，进一步加强河道及两岸环境管理；要加强入河排污口、沿河各类污染源的巡查管理工作。

（四）实行通报制度。对流域水环境发现问题和水环境质量实行“周通报、月总结、年考核”制度，督促落实整改。重点对污水直排入河、河道垃圾、畜禽污染、农业面源污染等影响水环境质量的问题实行周通报制度；对市控断面水质进行定期预警监测，定期在工作群中上公布监测结果，同时将市生态环境局通报上报管委会。

（五）完善考核机制。一是实施考核机制，将考核结果上报管委会，并作为部门绩效考核依据之一。

- 持续督查督办。根据工作进展情况，对水质超标和治理工作进展严重滞后的村、部门开展督查督办工作，确保各项目标任务顺利完成。

附件：1.市控断面“十四五”国控断面水质目标表

2.千景河流生态环境综合管理类任务分解表

3.千景河流水环境主要问题任务分解表

4.鞍山市深入实施水污染综合治理工作方案考

核办法（试行）

5. 千山风景区流域污染管控清单

附件1

“十四五”市控断面水质目标表

| 序号 | 断面名称 | 所在水体 | 责任地区 | 水质目标 | 达标年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍山路对桩石桥 | 南沙河 | 千山区 | Ⅲ | 2021 | 涉上石桥地区 |
| 2 | 倪家台桥 | 南沙河 | 千景区 | Ⅲ | 2021 | 2021年氟化物按1.5毫克/升考核， 2022年开始按标准考核。 |

附件2：

千景河流生态环境综合管理类任务分解表

| 序号 | 主要问题 | 具体内容 | 工作要求 | 责任单位 | 目标及完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流水质超标风险较大。 | 由于沿河污水管网陈旧、温泉供水管网布局不合理，含氟温泉水时有泄露，无污水管网及污水处理设施地区，餐饮废水及生活污水存在直排、偷排风险，河流存在超标的风险。 | 加强污水管网巡查，加强涉水企业监管。 | 2.住建办、林业水利办、生态环境分局、林业水利办、社会事业局按职能分工负责。 | 逐月达标，实现年均值达标 |  |
| 2 | 污水处理能力不足。 | 城市污水管网经过地区终端管网覆盖不足，上石桥地区无污水处理能力，导致沿河暗渠时有污水直排河道。 | 住建办尽快就污水管网建设、探索上石桥地区污水处理方式。 | 住建办、社会事业局负责。 | 2021年6月底前完成方案。 |  |
| 3 | 雨污合流制暗渠及雨排暗渠未形成有效管理机制。 | 污水管网存在开展辖区较大企业雨污水错接混接、污水管网等设施检查管理维护不及时，造成污水溢流入河。 | 建立沿河雨污合流制及雨排暗渠巡查管理制度，常态化检查和维护沿河排水暗渠、管网等设施，彻底解决城镇生活污水直排、雨污水错接混接、外水渗入以及污水溢流等现象。 | 住建局办牵头，各村对沟渠进行巡查。 | 立即实施并长期坚持 |  |
| 4 | 流域巡查监管能力薄弱。 | 部分地区对辖区河流污染巡查不细致，镇、村两级落实属地管理责任不到位;部分河道及沿岸垃圾污染治理不及时、不彻底;私建水坝、破坏河道生态系统、扰动河道底泥污染河流水质;城乡结合部及河流流经的部分镇村地区的小型手工作坊等污水直排现象依然存在。 | 深入实施“河流水污染防治方案”，落实河段领导包保制，充分调动党政领导的积极性，发挥巡河、看河、护河的作用，真正做到巡河查污、溯源治污、治理达标的目的；严查超标排污、非法偷排等问题；及时解决沿河垃圾、污水直排、畜禽养殖粪污等问题。 | 生态环境分局、林业水利办、社会事业局、住建局牵头，落实河长制开展常态巡查。 | 立即实施并长期坚持 |  |

附件3：

相关河流水环境主要问题任务分解表

| 序号 | 流域 | ·问题 | 整改措施 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南沙河（倪家台段） | 出境断面达到地表水三类类标准难度大，氟化物时有超标。 | 强化运行管理，温泉供水管网、污水管网常态化巡查，发现问题及时维修。 | 住建办、林业水利办 | 立行立改，长期坚持 |

附件4

# 鞍山市深入实施水污染综合治理工作方案

# 考核办法（试行）

为推进实施《深入实施水污染综合治理工作方案》，促进全市水环境质量持续改善，结合工作实际，制定本办法。

一、考核目的

加强河流水生态环境保护，防止水体污染，改善河流水生态环境，进一步压实各县(市)、区、开发区和市直相关部门水环境保护主体责任，确保我市河流国省、市控断面水质稳定达标。

二、考核对象及范围

考核对象为实施水污染综合治理工作的各县（市）区、开发区，市住建局、市水利局、市农业农村局、市水务集团等相关单位和部门。考核范围为实施水污染综合治理工作方案及流域水环境质量的各项工作。

三、考核内容

(一)全市28个国、省、市考核断面。考核的主要河流断面水质目标由市生态环境局根据国家、省、市水污染防治规划目标明确。（各断面情况见附表1-3）

（二）河流水污染防治工作实施情况。重点考核水污染综合治理工作落实情况，包括：治污工程实施进展情况，沿河污染巡查工作开展情况、沿河污水直排口、垃圾及畜禽粪污管控各部门水污染防治等工作情况。

四、考核标准

根据国、省、市控断面考核达标情况和水污染综合治理工作完成情况，按照百分制标准，采用扣减分方式进行年度考核。

（一）考核因子及超标确定

河流断面水质考核指标为地表水环境质量标准基本项目中去除水温、总氮、粪大肠菌群的21项指标，按照单因子评价确定断面水质达标情况。对各县(市)、区、开发区辖区内各水体出境断面水质监测结果与入境断面水质监测结果进行对比，确定断面水质达标情况（因上游水质恶化等原因，导致下游断面超标但污染物浓度低于上游断面的，则认为该断面达标）。

（二）评分标准

总分为100分，具体评分如下：

## 1.全面贯彻落实市委、市政府生态环境保护重大决策部署情况（满分10分）。全面落实且效果良好的，得10分；落实效果一般的，得6分；未落实的，得0分。

## 2.业务工作（满分90分）

## 1.断面水质扣分标准。

## 在各县（市）区、开发区境内国、省、市控断面如有断面水质月考核超标的，扣5分。

## 2.水污染防治工作。各县（市）区、开发区和相关单位在《水污染综合治理工作方案》相关工作没有按照时限推进或完成的，扣10分。

## 3.其他扣分事项。

## （1）8890平台反映的水环境污染问题以及技术团队通过科技手段巡查发现问题，经查证属实的，扣0.1分；

## （2）日常抽查中发现各县（市）区、开发区和相关单位管辖范围内水环境污染问题，扣0.2分；

## （3）没有限期完成整改任务或被市级媒体曝光扣0.4分；被省级以上督查巡查发现问题、通报批评或省级以上媒体曝光及由于水环境污染问题造成严重危害后果，扣5分。

本办法自印发之日起施行。

本办法由鞍山市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室负责解释。

附件：鞍山市水环境质量考核办法奖励及问责建议

鞍山市水环境质量考核办法奖励

及问责建议

一、奖励措施

1.对完成年度考核目标且河流水环境质量同比改善的地区和完成年度工作任务的部门，建议给予全市通报表扬，在财政资金上给予激励。

2.将年度考核结果报送市委组织部，作为各地区、各部门领导干部综合考核评价的重要依据。

二、问责建议

对未完成年度考核目标且河流水环境质量同比恶化的地区和未完成年度工作任务的部门，经市政府同意后，考核结果向社会公开，全市通报批评。对各地区地表水质量出现下列情形之一的，建议相关部门按照有关规定予以问责。

1.考核结果排名列全市后三位的，由市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室约谈相关县（市）区、开发区和相关单位分管领导。

2.连续两次排名列全市后三位的由市政府主管副市长约谈相关县（市）区、开发区和相关单位主要领导。

3.连续三次考核结果排名列最后一位的，由市政府主要领导约谈。

附件5：

千山风景区流域污染管控清单

根据辖区河流具体情况，确定了各段河流个重点监控因子，同时明确了责任地区或部门、考核目标、存在的问题及完成要求等内容，请各地区、各单位按各自职责做好日常管理及巡查等工作，并按时限完成整改。

千山风景区辖区河流倪家台段主要监控污染物为COD、氟化物；庙尔台段、韩家峪段主要监控污染物COD，河流水质达地表水三类标准；上石桥段主要监控污染物COD、氨氮、总磷、大肠杆菌，河流水质达地表水三类标准。主要检查内容：沿河排放口是否有污水排放、河道捕捞鱼虫、沿河畜禽养殖污染、河道底泥污染、沿河垃圾堆放情况及水面漂浮物等情况、餐饮废水排放去向、居民生活污水是否排入雨排、河道厕所清理、温泉供水管网及污水管网渗漏。

南沙河流域重点管控点位清单

| 序号 | 监控点位 | 责任地区或部门 | 考核目标 | 点位性质 | 存在问题 | 完成要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倪家台段 | 各责任部门及倪家台村 | Ⅲ、氟化物1.5 | 市控 | 氟化物时有超标 | 强化监管，逐月达标 |
| 2 | 庙尔台段 | 各责任部门及庙尔台村 | 三类 | 自控 | 部分地段存在私建水坝、管网未覆盖地区餐饮废水存在偷排风险、河道垃圾清理不及时、抽排餐饮废水去向监管不足。 | 强化监管， |
| 3 | 韩家峪段 | 各责任部门及韩家峪村 | 三类 | 自控 | 部分地段存在私建水坝、管网未覆盖地区餐饮废水存在偷排风险、河道垃圾清理不及时、抽排餐饮废水去向监管不足，城市污水管网有渗漏。 |  |
| 4 | 上石桥段 | 各责任部门及上石桥村 | 三类 | 自控 | 部分地段存在私建水坝、河道垃圾清理不及时、农村生活污水和餐饮废水接入排水管网。 |  |