鞍水行审〔2025〕13号

关于岫岩县哈达河河道治理工程初步设计报告的批复

岫岩县水利局：

你单位报送的《关于岫岩县哈达河河道治理工程申请审查的请示》（岫水〔2024〕46号）收悉，我局委托黑龙江农垦勘测设计研究院有限责任公司对该实施方案报告进行了技术审查，并提出审查意见。经研究，我局基本同意该审查意见，现批复如下：

一、工程建设主要内容

工程建设地点位于哈达河干流。治理河长共计16.65千米，主要建设内容包括：

1.大徐家堡村段岸坎防护总长度5.692千米。左岸防护长度1.983千米，右岸防护长度3.709千米；

2.大魏屯村段岸坎防护总长度9.355千米。左岸防护长度5.259千米，右岸防护长度4.096千米。

3.工程信息化建设。

二、工程范围、规模和建设标准

1.治理范围：

（1）大徐家堡村段，下游起于汤池河河口（桩号K3+725），上游止于哈达碑镇哈达碑村蚂蚱庙（桩号K10+465），治理河长6.74千米。

（2）大魏屯村段，下游起于哈达碑镇大魏屯村小甸子桥（桩号K20+313），上游止于哈达碑镇大魏屯村荒沟堡（桩号K30+222），治理河长9.91千米。

2.工程规模：哈达河治理河段护岸型式分为固滨笼挡墙护岸、浆砌石挡墙护岸2种防护型式。其中固滨笼挡墙护岸总长度11.321千米，浆砌石挡墙护岸总长度3.726千米。

3.建设标准：治理河段防洪标准为10年一遇，护岸级别为5级。

三、工程占地

工程总占地面积202.60亩，永久占地174.87亩，临时占地27.73亩。建设单位应按照工程占地、环保、水保等事宜按有关规定办理相关手续。

四、建设工期及工程投资

1.工程建设总工期为14个月。

2.工程总投资为3349.61万元，其中工程部分投资3250.20万元，水土保持工程投资65.59万元，环境保护工程投资33.83万元。

3.项目资金国家、省补助资金外部分由岫岩县政府自行筹措完成配套。

五、其他

未尽事宜按审查意见、初步设计和现行相关规程规范执行。

附件：《关于报送《岫岩县哈达河河道治理工程初步设计报告审查意见》的报告》（黑农垦办函〔2025〕第316号）

鞍山市水利局

2025年6月10日

（此件公开发布）

鞍山市水利局                      2025年6月10日印发