鞍水行审〔2025〕14号

关于岫岩县汤池河河道治理工程初步设计报告的批复

岫岩县水利局：

你单位报送的《关于岫岩县汤池河河道治理工程申请审查的请示》（岫水〔2024〕50号）收悉，我局委托黑龙江农垦勘测设计研究院有限责任公司对该实施方案报告进行了技术审查，并提出审查意见。经研究，我局基本同意该审查意见，现批复如下：

一、工程建设主要内容

工程建设地点位于汤池河干流。主要建设内容包括：

1.新建护岸工程29.026千米，其中左岸13.965千米，右岸15.061千米；拆除重建护岸工程0.034千米。

2.新建交叉建筑物8处。

3.工程信息化建设。

二、工程范围、规模和建设标准

1.治理范围：下游起于汤池河大桥（桩号K0+000），上游止于西大岔小桥（桩号K34+805），治理河长34.805千米。

2.工程规模：汤池河治理河段护岸型式分为固滨笼挡墙护岸、固滨笼挡墙+植物复式护岸、浆砌石挡墙护岸三种防护型式。其中固滨笼挡墙护岸总长度17.748千米，固滨笼挡墙+植物复式护岸总长度11.278千米，浆砌石挡墙护岸总长度0.034千米。

3.建设标准：治理河段防洪标准为10年一遇，护岸级别为5级。

三、工程占地

工程总占地面积748.64亩，永久占地622.5亩，临时占地126.14亩。建设单位应按照工程占地、环保、水保等事宜按有关规定办理相关手续。

四、建设工期及工程投资

1.工程建设总工期为14个月。

2.审定工程总投资7214.27万元，其中工程部分投资7049.13万元，水土保持工程投资122.72万元，环境保护工程投资42.42万元。3.项目资金国家、省补助资金外部分由岫岩县政府自行筹措完成配套。

五、其他

未尽事宜按审查意见、初步设计和现行相关规程规范执行。

附件：《关于报送《岫岩县汤池河河道治理工程初步设计报告审查意见》的报告》（黑农垦办函〔2025〕第317号）

鞍山市水利局

2025年6月10日

（此件公开发布）

鞍山市水利局                      2025年6月10日印发