鞍水行审〔2025〕15号

关于岫岩县雅河前营镇段河道治理工程初步设计报告的批复

岫岩县水利局：

你单位报送的《关于雅河前营镇段河道治理工程初步设计申请审查的请示》（岫水〔2024〕43号）收悉，我局委托黑龙江农垦勘测设计研究院有限责任公司对该实施方案报告进行了技术审查，并提出审查意见。经研究，我局基本同意该审查意见，现批复如下：

一、工程建设主要内容

工程建设地点位于雅河干流前营镇童家店村-前营子村段。主要建设内容包括：

1、干流防护长度共计5.529千米。左岸防护长度2.824千米，右岸防护长度2.705千米。2、支流防护长度共计2.484千米。左岸防护总长度1.185千米，右岸防护总长度1.299千米。3、工程信息化建设。二、工程范围、规模和建设标准

1.治理范围：上游起于童家店村（桩号K0+000），下游止于前营子村（桩号K14+310），干流治理河长14.31千米，支流治理河长共计1.212千米。

2.工程规模：雅河前营镇段护岸型式分为固滨笼挡墙护岸、绿滨垫坡式护岸、浆砌石挡墙护岸、固滨笼挡墙+绿滨垫护坡复式护岸四种防护型式，护岸总长度8.013千米。其中固滨笼挡墙护岸总长度4.376千米，绿滨垫坡式护岸总长度2.011千米，浆砌石挡墙护岸总长度1.025千米，固滨笼挡墙+绿滨垫护坡复式护岸总长度0.601千米。

3.建设标准：岫岩县雅河前营镇段八汤线公路桥以上采用10年一遇防洪标准，八汤线公路桥以下采用20年一遇防洪标准。八汤线公路桥以上护岸工程级别为5级，八汤线公路桥以下护岸工程级别为4级。

三、工程占地

工程总占地面积93.11亩，永久占地49.24亩，临时占地43.87亩。建设单位应按照工程占地、环保、水保等事宜按有关规定办理相关手续。

四、建设工期及工程投资

1.工程建设总工期为10个月。

2.工程总投资2007.98万元，其中工程部分投资1955.35万元，水土保持工程投资31.26万元，环境保护工程投资21.37万元。

3.项目资金国家、省补助资金外部分由岫岩县政府自行筹措完成配套。

五、其他

未尽事宜按审查意见、初步设计和现行相关规程规范执行。

附件：《关于报送《岫岩县雅河前营镇段河道治理工程初步设计报告审查意见》的报告》（黑农垦办函〔2025〕第318号）

鞍山市水利局

2025年6月10日

（此件公开发布）

鞍山市水利局                      2025年6月10日印发