附件2：

台安县2018年新开河镇高标准农田建设项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□

项目名称 台安县2018年新开河镇高标准农田建设项目

项目单位    台安县新开河镇

主管部门       台安县农业农村局

年  月  日

鞍山市财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  | 李强 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0412—4890770 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 台安县农业农村局办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2018年7月1日—2019年5月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 820.5 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 547 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 246.5 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 27 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 项目区位于台安县新开河镇小高力房村、六间房村，面积0.6万亩。 项目区新打水源井5眼；新建农桥17座；新建涵110座；渠道衬砌5.6 km；对干、支渠清淤6.29 km；土壤改良500亩；新修机耕路24.85 km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | - 建设任务完成情况：建成的高标准农田面积不低于年度任务 - 工程质量：工程建设质量达标。在土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等质量达标。 - 耕地质量：在高标准农田建设区采取改良土壤、培肥地力、保水保肥等综合措施，使建设后是否耕地质量等级有所提升。 - 建后管护利用：制定工程管护制度、落实工程管护责任。 组织和制度保障：高标准农田建设项目工作机制健全、制度完善、管理规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 截止2019年底，已完成深水水源井5眼，井房5座，低压输变电线路0.82千米，变压器1台套，计量设备5台套，减压启动柜5台套，清淤8.4万立，衬砌5.6千米，农桥17座，涵洞110座，机耕路24.85千米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 使用 情况 | 完成投资 820.5万元。其中：中央财政资金547万元，地方财政资金273.5万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | - 1、建设任务完成情况：完成高标准农田年度任务面积0.6万亩； - 2、工程质量：工程建设质量达标到设计要求。在土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等质量达标。 - 3、耕地质量：在高标准农田建设区采取改良土壤、培肥地力、保水保肥等综合措施，建设后耕地质量等级有所提升。 - 4、建后管护利用：制定了工程管护制度、落实工程管护责任。 5、组织和制度保障：高标准农田建设工作机制健全，制度完善、管理规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 项目区面积0.6万亩，其中0.5万亩玉米，0.1万亩水稻，通过高标准农田项目工程建设，每亩玉米增产180 KG，每亩水稻增产100 KG；新增总产值192万元；农民新增纯收入总额187.5万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 通过本项目实施，将为当地进行田、水、路、林、村综合治理提供和积累经验，为高产农田建设打下良好基础，为今后实现规模经营、机械化作业的现代化农业经营方式提供一个显著的示范作用，同时也是国家保证粮食安全的重大举措，从而促进土地整理工作的全面、长久、深入、顺利发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 由于全县机构整合，将高标准农建设项目职能划转到台安县农业农村局。为了更好地完成高村标农田建设项目任务，按照全国高标准农田建设项目有关要求，为加强对我县高标准农男建设项目的指导、协调和监督检查工作，确保高标准农田建设项目任务保质保量按期完成，提高农业给生产能力，促进农业农村经济增效，经县政府研究决定，成立台安县标准农田建设领导小组，组长由县长担任，副组长由副县长担任，成员由县发改局局长、县财政局局长、县自然资源局副局长、县生态环境局局长、县水利局局长、县农业农村局局长、县审计局局长、县农业发展服务中心主任担任。领导小组下设办公室，设在农业农村局，负责项目的申报、实施和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 |  |  |  | 良 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目绩效自评报告填报说明

一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写

（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打√，属于跨年度支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称。

（四）主管部门：填写全称。

三、报告内容填写

（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完成的实际时间填写。

（二）项目的计划投资额和实际投资额在总投资额下分来源填列。

（三）基本概况：填列项目的具体实施内容、实施依据、涉及范围和用途等。如项目执行过程中存在计划调整的，需说明调整原因情况。

（四）项目绩效目标：

明细填列项目绩效总目标（即要达到的目的）、阶段性目标及其分项子目标，要有明确的指标和标准。

（五）项目执行情况：

1、项目完成情况：填列项目的完成时间，需验收项目的要明确是否已经通过验收；未按期完成或尚未完成的要说明原因。

2、资金使用情况:填列项目实际投入资金数额，明确计算出项目资金使用率（实际投入资金/实际到位资金×100％），项目执行超支显著或节余资金较多的，要说明原因。

3、绩效目标实现情况：应对照设定的各项绩效目标，分项填列实际完成情况

4、经济效益分析：填列项目实施取得的经济效益

5、社会效益分析：填列项目实施取得的社会效益

6、项目组织管理情况：填列项目的组织管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，是否存在违规违法问题。

7、项目财务管理情况：填列项目的财务管理体系运行构架，是否按照有关规章制度要求规范执行，专项管理，严格把关，是否存在违法违规问题。提供相应执行的管理办法以和文件标准.

8、存在问题及分析：填列项目实施过程和执行效果中发现的问题，并进行分析

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行概括性总结，并给出相应的评价等次。等级分成优、良、合格、不合格四个等次：

1、优：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标全部实现，经济和社会效益显著，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

2、良：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益较好，项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题的。

3、合格：项目按期完成，顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题的。

4、不合格：项目未能按期完成或未能通过验收的且无正当理由的；预定绩效目标基本未实现；项目实施后经济效益和社会效益基本无提高；项目组织管理和财务管理不规范，发现有违法违规问题的；有以上四点情况之一的，为不合格。

（七）有关建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（十） 项目单位负责人（签字并盖章）.

四、自评报告统一使用A4纸打印装订。